FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Avance de Proyecto TechStore

CURSO: Calidad de Software- Sección 37648

PROFESOR: Ing. Jorge Luis Blanco Reyna

INTEGRANTES DEL GRUPO:

DAMIÁN VALDIVIA, Diego Aarón

LIMA – PERÚ

2026

Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Oct. 2026 | Esquema del plan (Parte II del documento «Esquema de Plan de Calidad, Plan de Pruebas y Pruebas de Conformidad»). |
| 1.0 | Oct. 2026 | Plan completo: 84 casos funcionales (uno por criterio de aceptación), 12 casos no funcionales, trazabilidad, gestión de defectos y aprobación. |
| 1.1 | Oct. 2026 | Ejecución del 24/10/2026: 84 casos funcionales y 12 no funcionales en Chrome 155, Edge 156, Firefox 158; corrección de D-01 a D-03 y regresión completa; resultados (sección 13) y registro de ejecución (Anexo D). |

Contenido

1. Introducción	4

1.1 Sistema bajo prueba	4

1.2 Documentos de referencia	4

2. Alcance	4

2.1 Incluye	4

2.2 No incluye	5

3. Objetivos	5

4. Estrategia de pruebas	5

4.1 Niveles de prueba	5

4.2 Técnicas de diseño de casos	5

4.3 Priorización basada en riesgo	6

5. Tipos de pruebas a aplicar	6

6. Criterios de entrada y salida	6

7. Recursos y responsabilidades	7

7.1 Roles	7

7.2 Entorno y herramientas	7

7.3 Datos de prueba	7

8. Cronograma de pruebas	8

9. Casos de prueba	8

9.1 Casos detallados (formato del modelo)	8

9.2 Catálogo de casos funcionales	11

9.3 Casos no funcionales	15

10. Métricas de prueba	16

11. Riesgos y mitigación	16

12. Aprobación	17

13. Resultados de la ejecución	18

13.1 Resumen	18

13.2 Casos funcionales por épica	18

13.3 Casos no funcionales	18

13.4 Defectos	19

13.5 Observaciones de la ejecución	19

13.6 Conclusión	20

Anexo A. Matriz de trazabilidad	20

Requisitos no funcionales	22

Anexo B. Gestión de defectos	22

Anexo C. Formato de registro de ejecución	22

Anexo D. Registro de ejecución (24/10/2026)	23

# 1. Introducción

Este plan describe el enfoque, alcance, recursos, cronograma y casos de las pruebas del sistema TechStore. Su objetivo es verificar que el software cumpla los requisitos especificados en el Informe de Historias de Usuario y que sea apto para su uso por clientes reales. Sigue la estructura del modelo de Plan de Pruebas entregado por el docente y la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 (documentación de pruebas).

## 1.1 Sistema bajo prueba

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Producto | TechStore: tienda web de tecnología con catálogo, carrito, cupones, registro e inicio de sesión, checkout con pago simulado, historial de pedidos y favoritos. |
| Tecnología | HTML, CSS y JavaScript puro, sin backend. Los datos se guardan en localStorage del navegador. |
| URL de pruebas | https://diegoaaron.github.io/calidadProyecto/ (GitHub Pages). También funciona abriendo app/index.html localmente. |
| Pantallas | 11 páginas: index, producto, carrito, checkout, confirmacion, login, registro, perfil, pedidos, favoritos y privacidad. |
| Requisitos | 30 historias de usuario (HU01–HU30) con 84 criterios de aceptación, 30 requisitos funcionales (RF01–RF30) y 9 no funcionales (RNF01–RNF09), agrupados en 5 épicas (EP01–EP05). |

## 1.2 Documentos de referencia

- Informe de Historias de Usuario de TechStore (HU, criterios de aceptación, RF y RNF).

- Esquema de Plan de Calidad, Plan de Pruebas y Pruebas de Conformidad, versión 1.0.

- Modelo de Plan de Pruebas de Software (material del curso).

- ISO/IEC/IEEE 29119 – Pruebas de software; ISO/IEC 25010 – Modelo de calidad del producto.

# 2. Alcance

## 2.1 Incluye

Pruebas de todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema:

| Épica | Nombre | Historias | Casos funcionales |
| --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Catálogo de productos | HU01–HU08 (8) | 24 |
| EP02 | Carrito de compras | HU09–HU17 (9) | 21 |
| EP03 | Cuenta y seguridad | HU18–HU23 (6) | 18 |
| EP04 | Checkout y pago | HU24–HU28 (5) | 15 |
| EP05 | Post-compra y fidelización | HU29–HU30 (2) | 6 |
|  | Total | HU01–HU30 (30) | 84 |

- Requisitos no funcionales RNF01–RNF09: usabilidad, adaptabilidad, accesibilidad, seguridad, privacidad, rendimiento, portabilidad, mantenibilidad y persistencia (12 casos).

- Regresión de las 53 pruebas unitarias automatizadas de app/tests/tests.html.

## 2.2 No incluye

- Pasarela de pago real: el pago es simulado y no se realizan cargos.

- Servidor, base de datos o API: no existen, la aplicación corre solo en el navegador.

- Pruebas de carga y estrés con usuarios concurrentes: cada usuario ejecuta su propia copia en su navegador, por lo que no hay un servidor que saturar.

- Envío real de correos, facturación electrónica y panel de administración (fuera del alcance del producto).

# 3. Objetivos

- Validar que el sistema cumpla los 84 criterios de aceptación de las 30 historias de usuario.

- Detectar defectos de forma temprana mediante pruebas unitarias automatizadas y regresión en cada cambio.

- Reducir el riesgo de fallos en el flujo crítico de compra: carrito, cálculo de IGV, cupones, envío, pago y stock.

- Verificar seguridad y privacidad: política de contraseñas, bloqueo, expiración de sesión, páginas protegidas y datos de tarjeta.

- Garantizar la satisfacción del usuario final mediante pruebas de usabilidad con la herramienta propia (UAT).

# 4. Estrategia de pruebas

## 4.1 Niveles de prueba

| Nivel | Qué se prueba | Técnica / herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Unitarias | Funciones de auth, cart, catalog y checkout: validaciones, cálculos y reglas de negocio, sin interfaz. | Caja blanca; tests.html (53 pruebas) | Desarrollador |
| 2. Integración | Interacción entre módulos y la persistencia: carrito + cupones + envío + checkout + Store. | tests.html y pruebas manuales | Desarrollador + QA |
| 3. Sistema | Los 84 casos funcionales y 12 no funcionales sobre la aplicación publicada. | Caja negra; navegador, DevTools, Lighthouse | QA |
| 4. Aceptación (UAT) | Tareas reales de compra con usuarios y criterios de aceptación de las HU. | Herramienta propia + cuestionario SUS | Usuarios clave |

## 4.2 Técnicas de diseño de casos

| Técnica | Aplicación en TechStore |
| --- | --- |
| Partición de equivalencia | Contraseñas válidas e inválidas, correos, celulares, tarjetas válidas e inválidas. |
| Valores límite | Cantidad 0, 1, 10 y 11; stock 0, 1 a 3 y > 3; subtotal justo bajo y sobre S/ 300, S/ 500 y S/ 1000. |
| Tabla de decisión | Cupones (código × monto mínimo) y costo de envío (método × subtotal). |
| Transición de estados | Sesión (activa → expirada) y cuenta (normal → bloqueada → desbloqueada a los 5 min). |
| Conjetura de errores | Búsqueda con caracteres especiales o HTML, acceso directo a páginas protegidas, recargas a mitad del checkout. |

## 4.3 Priorización basada en riesgo

La prioridad de cada caso se hereda de la prioridad MoSCoW de su historia: Must → Alta, Should → Media, Could → Baja. Los casos de prioridad Alta se ejecutan primero y en cada ciclo de regresión; los de prioridad Baja pueden posponerse si el cronograma se reduce.

# 5. Tipos de pruebas a aplicar

| Tipo | Objetivo | Cómo se aplica | Casos / RNF |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Cada función hace lo especificado. | Un caso por criterio de aceptación. | CP001–CP084 |
| Unitaria automatizada | Reglas de negocio aisladas. | tests.html con almacenamiento en memoria. | CNF11 · RNF08 |
| Regresión | Un cambio no rompe lo existente. | Re-ejecutar tests.html y los casos de prioridad Alta tras cada corrección. | Todos |
| Usabilidad | Facilidad de uso y satisfacción. | Herramienta propia: tareas + cuestionario SUS. | CNF01–CNF02 · RNF01 |
| Adaptabilidad | Vistas de 375 a 1920 px. | DevTools, modo dispositivo. | CNF03 · RNF02 |
| Accesibilidad | Teclado, etiquetas, foco y contraste. | Navegación con teclado y Lighthouse. | CNF04–CNF05 · RNF03 |
| Seguridad | Contraseñas, bloqueo, sesión, páginas protegidas, inyección de HTML. | Casos negativos. | CP046–CP060, CNF06–CNF07 · RNF04 |
| Privacidad | Consentimiento y datos de tarjeta. | Registro y revisión de localStorage. | CP050–CP052, CNF08 · RNF05 |
| Rendimiento | Carga y respuesta < 2 s. | Lighthouse y pestaña Network. | CNF09 · RNF06 |
| Compatibilidad | Chrome, Edge y Firefox; uso local con file://. | Flujo principal en cada navegador. | CNF10 · RNF07 |
| Persistencia | Datos guardados y restablecibles. | Recargas, cierre del navegador y «Restablecer datos de demo». | CP042–CP043, CNF12 · RNF09 |
| Exploratoria | Fallos no previstos. | Sesiones de 30 min por épica, con notas. | EP01–EP05 |

# 6. Criterios de entrada y salida

| Criterio | Condición |
| --- | --- |
| Entrada | Historias y criterios de aceptación aprobados (Informe de HU); casos de prueba diseñados (este plan); aplicación publicada en GitHub Pages; 53/53 pruebas unitarias aprobadas; datos de demo restablecidos. |
| Salida | ≥ 95 % de los casos ejecutados; ≥ 90 % de los ejecutados aprobados; 100 % de pruebas unitarias aprobadas; 0 defectos críticos y altos abiertos; informe de pruebas revisado. |
| Suspensión | Defecto bloqueante que impida completar el flujo de compra o el inicio de sesión, o que la URL de pruebas no esté disponible. |
| Reanudación | El defecto se corrige, se publica la nueva versión y pasan la regresión unitaria y los casos de prioridad Alta afectados. |

Estado verificado al elaborar este plan (9 de octubre de 2026): la aplicación está publicada en GitHub Pages, se completó una compra de punta a punta y tests.html reporta 53 de 53 pruebas aprobadas. Se cumplen los criterios de entrada.

# 7. Recursos y responsabilidades

## 7.1 Roles

| Rol | Responsabilidad | Asignado a |
| --- | --- | --- |
| Líder de QA | Coordina el plan, prioriza casos, aprueba el informe de pruebas. | [Nombre] |
| Equipo de pruebas (QA) | Diseña y ejecuta los casos, registra defectos con evidencia y re-prueba correcciones. | [Nombre] |
| Desarrollador | Mantiene tests.html, corrige defectos y publica las nuevas versiones. | [Nombre] |
| Usuarios clave | Ejecutan las tareas de usabilidad con la herramienta propia y validan la aceptación (UAT). | Compañeros de curso y docente |

## 7.2 Entorno y herramientas

| Recurso | Detalle |
| --- | --- |
| Navegadores | Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, última versión estable, en Windows (ejecución del 24/10/2026: Chrome 155, Edge 156, Firefox 158). |
| Resoluciones | 375 px (móvil), 768 px (tablet), 1366 px y 1920 px (escritorio). |
| Pruebas unitarias | app/tests/tests.html (mini-framework propio, se abre en el navegador). |
| Inspección y medición | Chrome DevTools (modo dispositivo, Network, Application → localStorage), Lighthouse 12 y Puppeteer 24 para ejecutar los casos de forma automatizada. |
| Usabilidad | Herramienta propia (usabilidad.html), prueba no moderada sobre la URL de GitHub Pages. |
| Gestión de defectos | GitHub Issues del repositorio diegoaaron/calidadProyecto (ver Anexo B). |

## 7.3 Datos de prueba

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Cliente demo | demo@techstore.pe / Demo@1234 (nombre «Cliente Demo», dirección «Casa» en Miraflores). |
| Tarjetas | Válida: 4111 1111 1111 1111 (Visa), 12/30, CVV 123. Inválida (Luhn): 4111 1111 1111 1112. Vencida: 01/20. |
| Cupones | BIENVENIDO10 (10 %), TECH50 (S/ 50, mín. S/ 500), CALIDAD20 (20 %, mín. S/ 1000), NOEXISTE (inválido). |
| Productos clave | P001 Lenovo IdeaPad (2 reseñas), P002 HP Pavilion (sin reseñas), P004 ASUS Vivobook (agotado), P007 Redmi Note 13 (stock 20), P008 Motorola Edge 40 Neo (stock 2), P015 JBL Tune 520BT (S/ 199). |
| Contraseñas | abcd123 y Abcd1234 (inválidas), Abcd@1234 (válida). |
| Inactividad (HU22) | Para no esperar 15 min, reducir el tiempo en la consola: Store.set('session_timeout_ms', 60000) (1 min). Revertir con Store.remove('session_timeout_ms'). |
| Estado inicial | Antes de cada ciclo, pulsar «Restablecer datos de demo» al pie de la página. |

# 8. Cronograma de pruebas

| Fase | Duración | Fechas tentativas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño de casos y preparación de datos | 1 semana | 12–16 oct. 2026 | QA |
| Pruebas unitarias e integración | Continuo | Durante todo el ciclo | Desarrollador |
| Pruebas de sistema (CP y CNF) | 1 semana | 19–23 oct. 2026 | QA |
| Corrección de defectos y regresión | 1 semana | 26–30 oct. 2026 | Desarrollador + QA |
| Pruebas de aceptación (UAT con la herramienta propia) | 1 semana | 26–30 oct. 2026 | Usuarios clave |
| Informe de pruebas y aprobación | 2 días | 2–3 nov. 2026 | Líder de QA |

Las fechas son tentativas y se ajustan al calendario del curso.

# 9. Casos de prueba

Se diseñó un caso funcional por cada criterio de aceptación (84 casos, CP001–CP084) y 12 casos no funcionales (CNF01–CNF12). Los resultados esperados usan los mensajes reales del sistema, verificados contra el código. Precondición común: datos de demo restablecidos y, para los casos de las épicas EP03 a EP05, sesión iniciada con el cliente demo cuando la historia lo requiere.

## 9.1 Casos detallados (formato del modelo)

Se detallan con precondiciones, entradas y pasos los casos de mayor riesgo del flujo de compra.

### CP027 – Agregar más unidades que el stock disponible (HU09 · CA3)

| Precondiciones | Carrito vacío. El producto P008 (Motorola Edge 40 Neo) tiene stock 2. |
| --- | --- |
| Entradas | Cantidad: 3. |
| Pasos | 1. Abrir producto.html?id=P008. 2. Subir la cantidad a 3 con el botón «+». 3. Pulsar «Agregar al carrito». |
| Resultado esperado | «Solo puedes llevar hasta 2 unidad(es) de este producto.» El carrito sigue vacío y el contador en 0. |
| Prioridad | Alta |

### CP039 – Aplicar cupón de porcentaje (HU15 · CA1)

| Precondiciones | Carrito con 2 unidades de P015 (S/ 199.00 c/u). |
| --- | --- |
| Entradas | Código «bienvenido10» (en minúsculas). |
| Pasos | 1. Abrir carrito.html. 2. Escribir el código en «Código de cupón». 3. Pulsar «Aplicar». |
| Resultado esperado | Subtotal S/ 398.00, descuento S/ 39.80 en verde, total S/ 358.20 e IGV incluido S/ 54.64. |
| Prioridad | Media |

### CP055 – Bloqueo tras 5 intentos fallidos (HU20 · CA3)

| Precondiciones | Cuenta demo@techstore.pe sin intentos fallidos previos (ver riesgo R5). |
| --- | --- |
| Entradas | Contraseña incorrecta «Clave@0000» (5 veces); luego la correcta «Demo@1234». |
| Pasos | 1. Abrir login.html. 2. Ingresar la contraseña incorrecta 5 veces. 3. Ingresar la contraseña correcta. |
| Resultado esperado | Intentos 1–4: «Correo o contraseña incorrectos. Intentos restantes: N.» Intento 5: «Has superado 5 intentos. Cuenta bloqueada por 5 minutos.» Con la clave correcta: «Cuenta bloqueada temporalmente por intentos fallidos. Intenta en 5 minuto(s).» |
| Prioridad | Alta |

### CP072 – Pago con tarjeta válida (HU26 · CA3)

| Precondiciones | Sesión iniciada con el cliente demo; carrito con al menos un producto; pasos 1 y 2 del checkout completos. |
| --- | --- |
| Entradas | Número 4111 1111 1111 1111, titular «Cliente Demo», vencimiento 12/30, CVV 123. |
| Pasos | 1. En el paso 3 elegir «Tarjeta de crédito o débito». 2. Completar los datos. 3. Pulsar «Revisar pedido». |
| Resultado esperado | Avanza al paso 4 y el medio de pago se muestra como «Visa terminada en 1111». |
| Prioridad | Alta |

### CP076 – Confirmación del pedido (HU28 · CA1)

| Precondiciones | Paso 4 del checkout con dirección, envío y pago válidos. |
| --- | --- |
| Entradas | Casilla de términos y condiciones marcada. |
| Pasos | 1. Marcar la aceptación de términos. 2. Pulsar «Confirmar y pagar». |
| Resultado esperado | Se abre confirmacion.html con «¡Gracias por tu compra!», número de pedido TS-AAAAMMDD-NNNN, detalle y totales; el contador del carrito queda en 0 y el stock de los productos disminuye. |
| Prioridad | Alta |

## 9.2 Catálogo de casos funcionales

Columnas: ID del caso, historia y criterio de aceptación que verifica, escenario o datos de entrada, resultado esperado y prioridad.

### EP01 – Catálogo de productos

| ID | HU / CA | Escenario / entrada | Resultado esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP001 | HU01 CA1 | Abrir index.html con los datos de demo restablecidos. | Se muestran 24 productos y el texto «24 productos encontrados». | Alta |
| CP002 | HU01 CA2 | Revisar una tarjeta del catálogo (p. ej. P001). | La tarjeta muestra imagen, nombre, marca, precio con formato «S/ 2,199.00» y estado de stock. | Alta |
| CP003 | HU01 CA3 | Abrir el catálogo con ancho de 375 px (DevTools, modo dispositivo). | La cuadrícula se adapta sin desplazamiento horizontal. | Alta |
| CP004 | HU02 CA1 | Buscar «iphone». | Solo aparece «iPhone 15 128 GB» y el texto «1 producto encontrado». | Alta |
| CP005 | HU02 CA2 | Buscar «audifonos» (sin tilde). | Aparecen los 3 productos cuyo nombre contiene «Audífonos» (Sony WH-1000XM5, JBL Tune 520BT, HyperX Cloud II). | Alta |
| CP006 | HU02 CA3 | Buscar «refrigeradora». | Se muestra «No encontramos productos» con una sugerencia. | Alta |
| CP007 | HU03 CA1 | Seleccionar la categoría «Laptops». | Se muestran solo los 4 productos de Laptops y el botón queda resaltado. | Alta |
| CP008 | HU03 CA2 | Con «Laptops» activa, seleccionar «Todos». | Vuelve a mostrarse el catálogo completo (24 productos). | Alta |
| CP009 | HU03 CA3 | Abrir index.html?cat=audio. | La página carga con la categoría Audio seleccionada. | Alta |
| CP010 | HU04 CA1 | Precio mín. 1000, máx. 2000 y marca Samsung. | Se muestran solo Samsung Galaxy A55 5G y Samsung Galaxy Tab S9 FE. | Media |
| CP011 | HU04 CA2 | Precio mín. 3000 y máx. 1000 (valores invertidos). | «El precio mínimo no puede ser mayor que el máximo.» | Media |
| CP012 | HU04 CA3 | Marcar «Solo productos disponibles». | No aparecen productos agotados: «22 productos encontrados». | Media |
| CP013 | HU04 CA4 | Con filtros aplicados, pulsar «Limpiar filtros». | Se restablecen los filtros y se muestra el catálogo completo. | Media |
| CP014 | HU05 CA1 | Ordenar por «Precio: menor a mayor». | El primer producto es «Teclado Logitech K380» (S/ 169.00), el de menor precio. | Media |
| CP015 | HU05 CA2 | Ordenar por «Precio: mayor a menor». | El primer producto es «MacBook Air M2 13"» (S/ 4,999.00). | Media |
| CP016 | HU05 CA3 | Con la categoría Celulares activa, cambiar el orden. | Se reordenan solo los productos de Celulares. | Media |
| CP017 | HU06 CA1 | Clic en «Laptop Lenovo IdeaPad 3 15"». | Se abre producto.html?id=P001 con descripción y especificaciones (Procesador, RAM, Almacenamiento, Pantalla, Peso). | Alta |
| CP018 | HU06 CA2 | Abrir producto.html?id=P999. | Se muestra «Producto no encontrado» y el botón «Volver al catálogo». | Alta |
| CP019 | HU06 CA3 | En el detalle, clic en la categoría de la ruta de navegación. | Vuelve al catálogo filtrado por esa categoría. | Alta |
| CP020 | HU07 CA1 | Ver P004 (stock 0) en el catálogo. | Se muestra «Agotado» y el botón de compra está deshabilitado. | Alta |
| CP021 | HU07 CA2 | Ver P008 (stock 2). | Se muestra «¡Últimas 2 unidades!». | Alta |
| CP022 | HU07 CA3 | Comprar 2 unidades de P007 (stock 20) y abrir su detalle. | El stock mostrado disminuye a 18. | Alta |
| CP023 | HU08 CA1 | Abrir el detalle de P001. | Se muestra «4.5 de 5 (2 reseñas)» y ambas reseñas. | Baja |
| CP024 | HU08 CA2 | Abrir el detalle de P002. | «Este producto aún no tiene reseñas.» | Baja |

### EP02 – Carrito de compras

| ID | HU / CA | Escenario / entrada | Resultado esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP025 | HU09 CA1 | Carrito vacío; agregar «Xiaomi Redmi Note 13» desde el catálogo. | «Producto agregado al carrito.» y el contador muestra 1. | Alta |
| CP026 | HU09 CA2 | Con P007 ×1 en el carrito, agregar 2 unidades desde el detalle. | El carrito tiene una sola línea de P007 con 3 unidades. | Alta |
| CP027 | HU09 CA3 | Agregar 3 unidades de P008 (stock 2). | «Solo puedes llevar hasta 2 unidad(es) de este producto.» y no se agrega. | Alta |
| CP028 | HU10 CA1 | Carrito con 2 productos; abrir carrito.html. | Se ven ambos productos con precio unitario, cantidad y total de línea. | Alta |
| CP029 | HU10 CA2 | Carrito vacío; abrir carrito.html. | «Tu carrito está vacío» y el botón «Ir al catálogo». | Alta |
| CP030 | HU11 CA1 | Producto con cantidad 1; pulsar «+». | La cantidad pasa a 2 y se recalculan total de línea, subtotal y total. | Alta |
| CP031 | HU11 CA2 | Producto con cantidad 1; pulsar «−». | «La cantidad mínima es 1. Usa "Eliminar" para quitar el producto.» | Alta |
| CP032 | HU11 CA3 | P007 (stock 20); escribir 25 en la cantidad. | «Stock disponible: máximo 10 unidad(es).» y la cantidad no cambia. | Alta |
| CP033 | HU12 CA1 | Carrito con 2 productos; eliminar uno. | «Producto eliminado del carrito.», queda 1 producto y se actualizan los totales. | Alta |
| CP034 | HU12 CA2 | Carrito con 1 producto; eliminarlo. | «Tu carrito está vacío» y el contador muestra 0. | Alta |
| CP035 | HU13 CA1 | Pulsar «Vaciar carrito» y aceptar la confirmación. | Se pide «¿Seguro que deseas vaciar el carrito?»; el carrito queda vacío y el contador en 0. | Baja |
| CP036 | HU13 CA2 | Pulsar «Vaciar carrito» y cancelar. | El carrito conserva todos sus productos. | Baja |
| CP037 | HU14 CA1 | 2 unidades de P015 (S/ 199.00). | Subtotal S/ 398.00, Total S/ 398.00 e IGV incluido S/ 60.71. | Alta |
| CP038 | HU14 CA2 | Mismo carrito con BIENVENIDO10 aplicado. | El descuento (S/ 39.80) se muestra en verde y Total = Subtotal − Descuento = S/ 358.20. | Alta |
| CP039 | HU15 CA1 | Subtotal S/ 398.00; aplicar «bienvenido10» (minúsculas). | Se descuentan S/ 39.80 y el total es S/ 358.20. | Media |
| CP040 | HU15 CA2 | Aplicar «NOEXISTE». | «El cupón "NOEXISTE" no es válido.» | Media |
| CP041 | HU15 CA3 | Subtotal S/ 199.00; aplicar «TECH50». | «El cupón TECH50 requiere una compra mínima de S/ 500.00.» | Media |
| CP042 | HU16 CA1 | Carrito con 3 unidades; recargar la página (F5). | El carrito sigue con 3 unidades. | Alta |
| CP043 | HU16 CA2 | Carrito con productos; cerrar y volver a abrir el navegador. | Los productos siguen en el carrito. | Alta |
| CP044 | HU17 CA1 | Carrito vacío; agregar 1 unidad de un producto y 2 de otro. | El contador del encabezado muestra 3. | Media |
| CP045 | HU17 CA2 | Confirmar un pedido. | En la página de confirmación el contador vuelve a 0. | Media |

### EP03 – Cuenta y seguridad

| ID | HU / CA | Escenario / entrada | Resultado esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP046 | HU18 CA1 | Registrar con contraseña «abcd123». | Se rechaza: «Debe tener al menos 8 caracteres.», «Debe incluir al menos una letra mayúscula.» y «Debe incluir al menos un carácter especial (ej. @ # $ %).» | Alta |
| CP047 | HU18 CA2 | Registrar con contraseña «Abcd1234». | «Debe incluir al menos un carácter especial (ej. @ # $ %).» | Alta |
| CP048 | HU18 CA3 | Registrar con el correo demo@techstore.pe. | «Ya existe una cuenta registrada con este correo.» | Alta |
| CP049 | HU18 CA4 | Datos válidos, contraseña «Abcd@1234» y política aceptada. | Se crea la cuenta, se muestra un mensaje de bienvenida y queda con sesión iniciada. | Alta |
| CP050 | HU19 CA1 | Registro completo sin marcar la casilla de consentimiento. | «Debes aceptar la Política de Privacidad y el tratamiento de datos personales para continuar.» y no se crea la cuenta. | Alta |
| CP051 | HU19 CA2 | Clic en el enlace «Política de Privacidad» del registro. | La política se abre en una pestaña nueva y el formulario conserva los datos. | Alta |
| CP052 | HU19 CA3 | Tras registrarse, abrir «Mi perfil». | Se muestra la fecha en que se aceptó la Política de Privacidad. | Alta |
| CP053 | HU20 CA1 | Ingresar demo@techstore.pe / Demo@1234. | Inicia sesión y el encabezado muestra «Hola, Cliente». | Alta |
| CP054 | HU20 CA2 | Ingresar una contraseña incorrecta. | «Correo o contraseña incorrectos. Intentos restantes: 4.» | Alta |
| CP055 | HU20 CA3 | Fallar 5 veces seguidas e intentar con la contraseña correcta. | Intento 5: «Has superado 5 intentos. Cuenta bloqueada por 5 minutos.» Luego: «Cuenta bloqueada temporalmente por intentos fallidos. Intenta en 5 minuto(s).» | Alta |
| CP056 | HU20 CA4 | Sin sesión, ir al checkout e iniciar sesión. | Tras ingresar, vuelve automáticamente a checkout.html. | Alta |
| CP057 | HU21 CA1 | Con sesión iniciada, pulsar «Cerrar sesión». | «Cerraste sesión correctamente.» y aparecen «Ingresar» y «Crear cuenta». | Alta |
| CP058 | HU21 CA2 | Tras cerrar sesión, abrir pedidos.html. | Redirige a login.html. | Alta |
| CP059 | HU22 CA1 | En «Mis pedidos», dejar pasar el tiempo de inactividad (ver nota de datos de prueba). | Redirige al login con «Tu sesión se cerró por inactividad (15 minutos). Vuelve a iniciar sesión.» | Alta |
| CP060 | HU22 CA2 | Interactuar antes de que venza el tiempo y esperar otro intervalo menor. | La sesión sigue activa porque el contador se reinició. | Alta |
| CP061 | HU23 CA1 | Cambiar el nombre a «Demo Editado» y guardar. | «Datos actualizados correctamente.» y el encabezado muestra «Hola, Demo». | Media |
| CP062 | HU23 CA2 | Cambiar el celular a «123» y guardar. | «El celular debe tener 9 dígitos y empezar con 9.» | Media |
| CP063 | HU23 CA3 | Agregar una dirección válida y guardar. | La dirección aparece en la lista y está disponible en el checkout. | Media |

### EP04 – Checkout y pago

| ID | HU / CA | Escenario / entrada | Resultado esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP064 | HU24 CA1 | Sin sesión, pulsar «Continuar con la compra». | Redirige al login con «Inicia sesión para continuar.» | Alta |
| CP065 | HU24 CA2 | Con la dirección guardada «Casa», abrir el checkout. | Se puede seleccionar la dirección y continuar al paso 2. | Alta |
| CP066 | HU24 CA3 | Dirección nueva con «Distrito» vacío; pulsar «Continuar». | «Ingresa el distrito.» y no avanza. | Alta |
| CP067 | HU25 CA1 | P005 + 2×P015 con CALIDAD20 (total S/ 1,597.60); elegir «Envío express». | Envío S/ 35.00 y total S/ 1,632.60. | Alta |
| CP068 | HU25 CA2 | Total ≥ S/ 300; elegir «Envío estándar». | El envío se muestra como «Gratis». | Alta |
| CP069 | HU25 CA3 | No elegir método y pulsar «Continuar». | «Selecciona un método de envío.» | Alta |
| CP070 | HU26 CA1 | Tarjeta 4111 1111 1111 1112; pulsar «Revisar pedido». | «Número de tarjeta inválido.» | Alta |
| CP071 | HU26 CA2 | Vencimiento 01/20. | «Fecha de vencimiento inválida o tarjeta vencida (MM/AA).» | Alta |
| CP072 | HU26 CA3 | 4111 1111 1111 1111, titular, 12/30 y CVV 123. | Avanza al resumen y muestra «Visa terminada en 1111». | Alta |
| CP073 | HU27 CA1 | Llegar al paso 4. | Se ven productos, dirección, envío y pago seleccionados. | Alta |
| CP074 | HU27 CA2 | Pulsar «Cambiar» junto al envío. | Regresa al paso 2 conservando los demás datos. | Alta |
| CP075 | HU27 CA3 | Pulsar «Confirmar y pagar» sin aceptar los términos. | «Debes aceptar los términos y condiciones para continuar.» | Alta |
| CP076 | HU28 CA1 | Confirmar un pedido válido. | «¡Gracias por tu compra!» con número TS-AAAAMMDD-NNNN y el carrito en 0. | Alta |
| CP077 | HU28 CA2 | Comprar 2 unidades de P007 (stock 20) y abrir su detalle. | El stock mostrado es 18. | Alta |
| CP078 | HU28 CA3 | Reducir el stock por debajo de lo pedido antes de confirmar. | «Stock insuficiente para "<producto>". Disponible: N.» y no se crea el pedido. | Alta |

### EP05 – Post-compra y fidelización

| ID | HU / CA | Escenario / entrada | Resultado esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP079 | HU29 CA1 | Tras comprar, abrir «Mis pedidos». | Se ve el pedido con número, fecha, estado «Confirmado» y total. | Media |
| CP080 | HU29 CA2 | Expandir un pedido. | Se ven productos, totales, dirección, envío y pago. | Media |
| CP081 | HU29 CA3 | Cliente sin pedidos abre «Mis pedidos». | «Aún no tienes pedidos». | Media |
| CP082 | HU30 CA1 | Sin sesión, pulsar el corazón de un producto. | «Inicia sesión para guardar favoritos.» y redirige al login. | Baja |
| CP083 | HU30 CA2 | Con sesión, marcar un favorito y abrir «Favoritos». | El producto aparece en la lista. | Baja |
| CP084 | HU30 CA3 | En «Favoritos», pulsar «Mover al carrito». | El producto se agrega al carrito y se quita de favoritos. | Baja |

## 9.3 Casos no funcionales

| ID | RNF | Atributo | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNF01 | RNF01 | Usabilidad | Prueba no moderada con la herramienta propia (usabilidad.html) con 5 tareas (buscar, filtrar, agregar, aplicar cupón, comprar) y cuestionario SUS; mínimo 5 participantes. | Tasa de éxito ≥ 80 % y SUS ≥ 68. |
| CNF02 | RNF01 | Usabilidad | Provocar errores en registro, login y checkout. | Cada error aparece en español junto al campo afectado; las acciones exitosas muestran un mensaje (toast). |
| CNF03 | RNF02 | Adaptabilidad | Recorrer las 11 páginas a 375, 768, 1366 y 1920 px. | Ninguna página tiene desplazamiento horizontal ni elementos superpuestos. |
| CNF04 | RNF03 | Accesibilidad | Completar una compra usando solo Tab, Shift+Tab, Enter y Espacio. | Todos los controles son alcanzables, el foco es visible y la compra se completa. |
| CNF05 | RNF03 | Accesibilidad | Ejecutar Lighthouse – Accessibility en las 11 páginas. | Puntaje ≥ 90 en cada página; botones de ícono con aria-label. |
| CNF06 | RNF04 | Seguridad | Sin sesión, abrir directamente checkout.html, confirmacion.html, pedidos.html, perfil.html y favoritos.html. | Cada página redirige a login.html. |
| CNF07 | RNF04 | Seguridad | Buscar <script>alert(1)</script> y registrar un nombre con etiquetas HTML. | El texto se muestra escapado; no se ejecuta ningún script. |
| CNF08 | RNF05 | Privacidad | Tras una compra con tarjeta, revisar localStorage (DevTools → Application). | El pedido guarda solo marca y últimos 4 dígitos, sin CVV; la contraseña no está en texto plano. |
| CNF09 | RNF06 | Rendimiento | Medir carga de las 11 páginas (Lighthouse y pestaña Network) y el tiempo de respuesta al agregar al carrito y filtrar. | Carga y respuesta < 2 s en cada página. |
| CNF10 | RNF07 | Portabilidad | Ejecutar el flujo principal (buscar → agregar → pagar → ver pedido) en Chrome, Edge y Firefox. | El flujo se completa sin errores en los 3 navegadores. |
| CNF11 | RNF08 | Mantenibilidad | Abrir app/tests/tests.html después de cada cambio en js/. | 53 de 53 pruebas unitarias aprobadas (regresión). |
| CNF12 | RNF09 | Persistencia | Hacer una compra, agregar favoritos y luego pulsar «Restablecer datos de demo». | Productos, stock, carrito, pedidos y favoritos vuelven al estado inicial. |

# 10. Métricas de prueba

| Métrica | Fórmula | Meta |
| --- | --- | --- |
| Avance de ejecución | Casos ejecutados ÷ casos diseñados (96) × 100 | ≥ 95 % |
| Tasa de aprobación | Casos aprobados ÷ casos ejecutados × 100 | ≥ 90 % |
| Cobertura de requisitos | Criterios de aceptación con al menos un caso ÷ 84 | 100 % |
| Cobertura de RNF | RNF con al menos un caso ÷ 9 | 100 % |
| Pruebas unitarias | Aprobadas ÷ total en tests.html | 100 % (53/53) |
| Densidad de defectos críticos | Defectos críticos por módulo (auth, cart, catalog, checkout) | ≤ 1 y 0 abiertos al cierre |
| Tiempo medio de corrección (MTTR) | Promedio de días entre el reporte y el cierre de un defecto | ≤ 2 días |
| Defectos reabiertos | Defectos reabiertos ÷ defectos cerrados × 100 | ≤ 10 % |

La cobertura de diseño ya es del 100 %: los 84 criterios de aceptación y los 9 RNF tienen al menos un caso (ver Anexo A).

# 11. Riesgos y mitigación

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Datos de localStorage alterados entre pruebas. | Alta | Medio | Restablecer datos de demo antes de cada ciclo; las pruebas unitarias usan memoria (Store.useMemory). |
| R2 | Pocos participantes para la prueba con la herramienta propia. | Media | Alto | Invitar con una semana de anticipación a compañeros del curso; mínimo 5 participantes. |
| R3 | Probar el cierre por inactividad consume 15 min por caso. | Alta | Bajo | Reducir el tiempo desde la consola solo durante la prueba (sección 7.3). |
| R4 | Diferencias de comportamiento entre navegadores. | Media | Medio | Ejecutar CNF10 en Chrome, Edge y Firefox. |
| R5 | «Restablecer datos de demo» no reinicia los intentos fallidos de inicio de sesión: tras CP055 la cuenta demo queda bloqueada 5 minutos. | Alta | Bajo | Ejecutar CP055 al final de su bloque o esperar 5 min. Se registra como observación para evaluar si debe corregirse (RNF09). |
| R6 | GitHub Pages no disponible o con caché de una versión anterior. | Baja | Alto | Probar localmente con app/index.html; recargar sin caché (Ctrl+F5) tras cada publicación. |

# 12. Aprobación

El software será aceptado si:

- Cumple los criterios de salida de la sección 6.

- Los defectos críticos y altos han sido corregidos y verificados con pruebas de regresión.

- Los usuarios clave validan la conformidad en las pruebas UAT con la herramienta propia: tasa de éxito ≥ 80 % y SUS ≥ 68.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de QA | [Nombre] |  |  |
| Desarrollador | [Nombre] |  |  |
| Docente del curso | [Nombre del docente] |  |  |

# 13. Resultados de la ejecución

La ejecución se realizó el 24 de octubre de 2026 sobre la versión actual de la aplicación servida en un servidor local. Los 84 casos funcionales y 10 de los no funcionales se automatizaron con Puppeteer siguiendo los pasos y entradas del catálogo (sección 9) y se ejecutaron en tres navegadores: Chrome 155, Edge 156, Firefox 158. Cada caso corre en un perfil limpio con los datos de demostración iniciales. CNF05 se midió con Lighthouse y CNF01 con la prueba de usabilidad (documento «Análisis de usabilidad»). La primera ejecución aprobó todos los casos y confirmó los tres defectos abiertos de la línea base; después de corregirlos se repitió la ejecución completa como regresión. Las tablas muestran el resultado final.

## 13.1 Resumen

| Métrica | Resultado | Meta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance de ejecución | 96 de 96 casos (100 %) | ≥ 95 % | Cumple |
| Tasa de aprobación | 96 de 96 casos (100 %); 282 de 282 ejecuciones por navegador | ≥ 90 % | Cumple |
| Requisitos funcionales verificados | 30 de 30 RF (100 %): todos sus casos aprobados | ≥ 95 % | Cumple |
| Cobertura de RNF | 9 de 9 RNF con casos ejecutados | 100 % | Cumple |
| Pruebas unitarias | 66 de 66 aprobadas (CNF11) | 100 % | Cumple |
| Defectos críticos | 0 encontrados, 0 abiertos | ≤ 1 y 0 abiertos | Cumple |
| Tiempo medio de corrección (MTTR) | 15 días: D-01 a D-03 reportados el 09/10 y cerrados el 24/10/2026 | ≤ 2 días | No cumple |
| Defectos reabiertos | 0 de 3 (0 %): la regresión no reabrió ninguno | ≤ 10 % | Cumple |

Tabla 13.1. Métricas de prueba (sección 10) con los resultados del 24/10/2026.

## 13.2 Casos funcionales por épica

| Épica | Nombre | Casos | N.° | Chrome 155 | Edge 156 | Firefox 158 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Catálogo de productos | CP001–CP024 | 24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
| EP02 | Carrito de compras | CP025–CP045 | 21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 |
| EP03 | Cuenta y seguridad | CP046–CP064 | 19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 |
| EP04 | Checkout y pago | CP065–CP078 | 14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
| EP05 | Post-compra y fidelización | CP079–CP084 | 6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| Total |  | CP001–CP084 | 84 | 84/84 | 84/84 | 84/84 |

Tabla 13.2. Casos funcionales aprobados por épica y navegador.

## 13.3 Casos no funcionales

| Caso | RNF | Resultado obtenido | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CNF01 | RNF01 | Prueba de usabilidad con 8 participantes (1 piloto real y 7 sintéticos): éxito 90 %, SUS 84,4. | Aprobado |
| CNF02 | RNF01 | 5 errores junto a sus campos en registro; error de login en español; toast al agregar. | Aprobado |
| CNF03 | RNF02 | 11 páginas × 4 anchos (375, 768, 1366, 1920) sin desplazamiento horizontal. | Aprobado |
| CNF04 | RNF03 | Compra completada solo con teclado; foco visible en 10/10 controles. | Aprobado |
| CNF05 | RNF03 | Lighthouse 12: accesibilidad 100–100 en las 11 páginas y sin fallos de contraste (antes de corregir D-02: 95–100, con contraste insuficiente en 3 páginas). | Aprobado |
| CNF06 | RNF04 | Las 5 páginas protegidas redirigen a login.html. | Aprobado |
| CNF07 | RNF04 | Búsqueda con <script> y nombre con etiqueta <img onerror>: el texto se muestra escapado; no se ejecuta ningún script. | Aprobado |
| CNF08 | RNF05 | El pedido guarda solo método, marca y últimos 4 dígitos; sin número completo, CVV ni contraseña en texto plano. | Aprobado |
| CNF09 | RNF06 | Carga en navegador 29–70 ms en 11 páginas (Chrome); Lighthouse: LCP 114–499 ms, rendimiento 99–100. | Aprobado |
| CNF10 | RNF07 | Flujo buscar → agregar → pagar → ver pedido completado en Chrome 155, Edge 156, Firefox 158. | Aprobado |
| CNF11 | RNF08 | 66 de 66 pruebas unitarias aprobadas. | Aprobado |
| CNF12 | RNF09 | Tras comprar, agregar favoritos y restablecer: stock, carrito, pedidos y favoritos vuelven al estado inicial. | Aprobado |

Tabla 13.3. Resultado de los casos no funcionales.

## 13.4 Defectos

La ejecución no encontró defectos nuevos. Los tres defectos de la línea base del 9 de octubre se confirmaron, se corrigieron el 24 de octubre y se verificaron con la regresión completa en los tres navegadores:

| ID | Defecto | Severidad | Corrección | Verificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | «Restablecer datos de demo» no desbloquea una cuenta bloqueada | Media | Store.reset() borra también los intentos de inicio de sesión (js/store.js). | Prueba unitaria nueva y CNF12: tras 5 intentos y restablecer, el login funciona. | Cerrado |
| D-02 | Contraste insuficiente en textos verdes | Media | Verde de éxito #187a42: 5.38:1 sobre blanco y 4.81:1 sobre el fondo verde (css/styles.css). | Lighthouse: accesibilidad 100 en las 11 páginas, sin fallos de contraste. | Cerrado |
| D-03 | Desplazamiento de diseño en la primera carga del catálogo | Baja | Se reserva el espacio de la barra de desplazamiento, del encabezado y de la fila de categorías mientras se dibujan (css/styles.css). | Con caché vacía, CLS de index.html 0.904 → 0.039 y rendimiento 76 → 100. | Cerrado |

Tabla 13.4. Defectos corregidos y verificados el 24/10/2026.

Los tres defectos se cerraron 15 días después de reportarse, por lo que el MTTR (15 días) no cumple la meta de 2 días: las correcciones se postergaron hasta terminar la ejecución del plan. Para los próximos ciclos se corregirá cada defecto apenas se confirme.

## 13.5 Observaciones de la ejecución

- CP043 (cerrar y volver a abrir el navegador) se ejecutó cerrando la pestaña y abriendo otra en el mismo perfil, que conserva el localStorage igual que al reabrir el navegador.

- CP059 y CP060 usaron el tiempo de inactividad reducido (3 s y 12 s), según la nota de datos de prueba; la aplicación registra actividad como máximo cada 5 s.

- CP078 redujo el stock del producto en localStorage después de llegar al paso 4, para simular la compra simultánea de otro cliente.

- En Firefox, CP026 y CP044 aumentaron la cantidad con el botón «+», porque la automatización no reemplaza el valor de los campos numéricos; el resultado es el mismo que al escribirlo.

- Firefox no está instalado en el equipo de pruebas; se usó la versión portable 158 descargada por Puppeteer.

- La regresión posterior a las correcciones repitió los 94 casos automatizados en los tres navegadores y Lighthouse en las 11 páginas.

## 13.6 Conclusión

Se cumplen los criterios de salida de la sección 6: 100 % de los casos ejecutados y aprobados, 30 de 30 requisitos funcionales verificados, 0 defectos críticos y el flujo completo funciona en los tres navegadores. Los defectos D-01 a D-03 quedaron cerrados; la única métrica fuera de meta es el MTTR (15 días frente a 2).

# Anexo A. Matriz de trazabilidad

Relación entre cada historia de usuario, su requisito funcional y los casos que la verifican.

| HU | RF | Historia | CA | Casos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | RF01 | Ver catálogo de productos | 3 | CP001–CP003 |
| HU02 | RF02 | Buscar productos por nombre | 3 | CP004–CP006 |
| HU03 | RF03 | Filtrar por categoría | 3 | CP007–CP009 |
| HU04 | RF04 | Filtrar por precio, marca y disponibilidad | 4 | CP010–CP013 |
| HU05 | RF05 | Ordenar productos | 3 | CP014–CP016 |
| HU06 | RF06 | Ver detalle del producto | 3 | CP017–CP019 |
| HU07 | RF07 | Ver disponibilidad de stock | 3 | CP020–CP022 |
| HU08 | RF08 | Ver reseñas y calificación | 2 | CP023–CP024 |
| HU09 | RF09 | Agregar producto al carrito | 3 | CP025–CP027 |
| HU10 | RF10 | Ver el carrito de compras | 2 | CP028–CP029 |
| HU11 | RF11 | Modificar cantidad en el carrito | 3 | CP030–CP032 |
| HU12 | RF12 | Eliminar producto del carrito | 2 | CP033–CP034 |
| HU13 | RF13 | Vaciar carrito | 2 | CP035–CP036 |
| HU14 | RF14 | Ver subtotal, IGV y total | 2 | CP037–CP038 |
| HU15 | RF15 | Aplicar cupón de descuento | 3 | CP039–CP041 |
| HU16 | RF16 | Persistencia del carrito | 2 | CP042–CP043 |
| HU17 | RF17 | Contador de productos en el encabezado | 2 | CP044–CP045 |
| HU18 | RF18 | Registrarse como cliente | 4 | CP046–CP049 |
| HU19 | RF19 | Aceptar política de privacidad | 3 | CP050–CP052 |
| HU20 | RF20 | Iniciar sesión | 4 | CP053–CP056 |
| HU21 | RF21 | Cerrar sesión | 2 | CP057–CP058 |
| HU22 | RF22 | Cierre de sesión por inactividad | 2 | CP059–CP060 |
| HU23 | RF23 | Gestionar perfil y direcciones | 3 | CP061–CP063 |
| HU24 | RF24 | Ingresar dirección de envío | 3 | CP064–CP066 |
| HU25 | RF25 | Elegir método de envío | 3 | CP067–CP069 |
| HU26 | RF26 | Pagar con tarjeta (simulado) | 3 | CP070–CP072 |
| HU27 | RF27 | Revisar el pedido antes de confirmar | 3 | CP073–CP075 |
| HU28 | RF28 | Confirmación del pedido | 3 | CP076–CP078 |
| HU29 | RF29 | Consultar historial de pedidos | 3 | CP079–CP081 |
| HU30 | RF30 | Lista de favoritos | 3 | CP082–CP084 |

## Requisitos no funcionales

| RNF | Atributo | Casos |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Usabilidad | CNF01, CNF02 |
| RNF02 | Adaptabilidad | CNF03 |
| RNF03 | Accesibilidad | CNF04, CNF05 |
| RNF04 | Seguridad | CNF06, CNF07 |
| RNF05 | Privacidad | CNF08 |
| RNF06 | Rendimiento | CNF09 |
| RNF07 | Portabilidad | CNF10 |
| RNF08 | Mantenibilidad | CNF11 |
| RNF09 | Persistencia | CNF12 |

# Anexo B. Gestión de defectos

Cada defecto se registra como un issue en GitHub con la etiqueta «defecto», su severidad y el caso que lo detectó.

| Severidad | Definición | Ejemplo en TechStore |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impide completar el flujo de compra o compromete datos; no hay alternativa. | No se puede confirmar el pedido; se guarda el CVV. |
| Alta | Una función principal falla o da resultados incorrectos. | El IGV o un cupón se calcula mal. |
| Media | Una función secundaria falla o hay una alternativa. | El orden «Nombre Z-A» no se conserva en la URL. |
| Baja | Defecto cosmético o de texto. | Falta de ortografía en un mensaje. |

Ciclo de vida: Nuevo → Asignado → Corregido → Verificado → Cerrado. Si la verificación falla, el defecto pasa a Reabierto y vuelve a Asignado.

Datos mínimos del reporte: título, caso de prueba (CPnnn / CNFnn), severidad, navegador y resolución, pasos para reproducir, resultado esperado, resultado obtenido y captura de pantalla.

# Anexo C. Formato de registro de ejecución

Se usa un registro por ciclo de prueba. Resultado: Aprobado, Fallido (con número de issue) o Bloqueado.

| Caso | Fecha | Ejecutor | Navegador | Resultado | Observaciones / issue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP001 |  |  |  |  |  |
| CP002 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# Anexo D. Registro de ejecución (24/10/2026)

Ejecutor: script automatizado con Puppeteer (revisado por QA). Navegadores: Chrome 155, Edge 156, Firefox 158. Resultado: Aprobado (A) o Fallido (F). El resultado obtenido corresponde a la ejecución en Chrome; en Edge y Firefox fue el mismo.

| Caso | HU / RNF | Chrome · Edge · Firefox | Resultado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP001 | HU01 CA1 | A · A · A | Aprobado | 24 productos; «24 productos encontrados» |
| CP002 | HU01 CA2 | A · A · A | Aprobado | Laptop Lenovo IdeaPad 3 15" · S/ 2,199.00 · Disponible (8 en stock) |
| CP003 | HU01 CA3 | A · A · A | Aprobado | scrollWidth 360 px a 375 px |
| CP004 | HU02 CA1 | A · A · A | Aprobado | iPhone 15 128 GB; «1 producto encontrado» |
| CP005 | HU02 CA2 | A · A · A | Aprobado | Audífonos Sony WH-1000XM5, Audífonos JBL Tune 520BT, Audífonos Gamer HyperX Cloud II |
| CP006 | HU02 CA3 | A · A · A | Aprobado | «No encontramos productos» con la sugerencia «Prueba con otras palabras o limpia los filtros.» |
| CP007 | HU03 CA1 | A · A · A | Aprobado | 4 laptops; botón resaltado |
| CP008 | HU03 CA2 | A · A · A | Aprobado | 24 productos |
| CP009 | HU03 CA3 | A · A · A | Aprobado | Título «Audio», chip Audio activo |
| CP010 | HU04 CA1 | A · A · A | Aprobado | Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy Tab S9 FE |
| CP011 | HU04 CA2 | A · A · A | Aprobado | «El precio mínimo no puede ser mayor que el máximo.» |
| CP012 | HU04 CA3 | A · A · A | Aprobado | «22 productos encontrados», sin agotados |
| CP013 | HU04 CA4 | A · A · A | Aprobado | 24 productos; filtros vacíos |
| CP014 | HU05 CA1 | A · A · A | Aprobado | Teclado Logitech K380 (S/ 169.00) |
| CP015 | HU05 CA2 | A · A · A | Aprobado | MacBook Air M2 13" (S/ 4,999.00) |
| CP016 | HU05 CA3 | A · A · A | Aprobado | 4 celulares ordenados por precio |
| CP017 | HU06 CA1 | A · A · A | Aprobado | producto.html?id=P001 con las 5 especificaciones |
| CP018 | HU06 CA2 | A · A · A | Aprobado | «Producto no encontrado» + «Volver al catálogo» |
| CP019 | HU06 CA3 | A · A · A | Aprobado | index.html?cat=laptops |
| CP020 | HU07 CA1 | A · A · A | Aprobado | «Agotado», botón deshabilitado |
| CP021 | HU07 CA2 | A · A · A | Aprobado | «¡Últimas 2 unidades!» |
| CP022 | HU07 CA3 | A · A · A | Aprobado | «Disponible (18 en stock)» |
| CP023 | HU08 CA1 | A · A · A | Aprobado | «4.5 de 5 (2 reseñas)» y 2 reseñas |
| CP024 | HU08 CA2 | A · A · A | Aprobado | «Este producto aún no tiene reseñas.» |
| CP025 | HU09 CA1 | A · A · A | Aprobado | «Producto agregado al carrito.»; contador 1 |
| CP026 | HU09 CA2 | A · A · A | Aprobado | 1 línea P007 × 3 |
| CP027 | HU09 CA3 | A · A · A | Aprobado | «Solo puedes llevar hasta 2 unidad(es) de este producto.»; no se agrega |
| CP028 | HU10 CA1 | A · A · A | Aprobado | S/ 899.00 · 1 · S/ 899.00 ¦ S/ 199.00 · 2 · S/ 398.00 |
| CP029 | HU10 CA2 | A · A · A | Aprobado | «Tu carrito está vacío» + «Ir al catálogo» |
| CP030 | HU11 CA1 | A · A · A | Aprobado | cantidad 2; línea, subtotal y total S/ 398.00 |
| CP031 | HU11 CA2 | A · A · A | Aprobado | «La cantidad mínima es 1. Usa "Eliminar" para quitar el producto.» |
| CP032 | HU11 CA3 | A · A · A | Aprobado | «Stock disponible: máximo 10 unidad(es).»; cantidad sigue en 1 |
| CP033 | HU12 CA1 | A · A · A | Aprobado | queda 1 producto; total S/ 398.00 |
| CP034 | HU12 CA2 | A · A · A | Aprobado | «Tu carrito está vacío»; contador 0 |
| CP035 | HU13 CA1 | A · A · A | Aprobado | confirmación «¿Seguro que deseas vaciar el carrito?»; carrito vacío |
| CP036 | HU13 CA2 | A · A · A | Aprobado | se conservan los 2 productos |
| CP037 | HU14 CA1 | A · A · A | Aprobado | Subtotal S/ 398.00, Total S/ 398.00, IGV S/ 60.71 |
| CP038 | HU14 CA2 | A · A · A | Aprobado | Descuento − S/ 39.80 (verde rgb(24, 122, 66)); total S/ 358.20 |
| CP039 | HU15 CA1 | A · A · A | Aprobado | Descuento − S/ 39.80; total S/ 358.20 |
| CP040 | HU15 CA2 | A · A · A | Aprobado | «El cupón "NOEXISTE" no es válido.» |
| CP041 | HU15 CA3 | A · A · A | Aprobado | «El cupón TECH50 requiere una compra mínima de S/ 500.00.» |
| CP042 | HU16 CA1 | A · A · A | Aprobado | tras F5 siguen 3 unidades |
| CP043 | HU16 CA2 | A · A · A | Aprobado | al reabrir, el carrito conserva 2 productos (localStorage) |
| CP044 | HU17 CA1 | A · A · A | Aprobado | contador 3 |
| CP045 | HU17 CA2 | A · A · A | Aprobado | confirmación; contador 0 |
| CP046 | HU18 CA1 | A · A · A | Aprobado | Debe tener al menos 8 caracteres. Debe incluir al menos una letra mayúscula. Debe incluir al menos un carácter especial (ej. @ # $ %). |
| CP047 | HU18 CA2 | A · A · A | Aprobado | Debe incluir al menos un carácter especial (ej. @ # $ %). |
| CP048 | HU18 CA3 | A · A · A | Aprobado | Ya existe una cuenta registrada con este correo. |
| CP049 | HU18 CA4 | A · A · A | Aprobado | «¡Cuenta creada con éxito! Bienvenido a TechStore.»; sesión iniciada |
| CP050 | HU19 CA1 | A · A · A | Aprobado | mensaje de consentimiento; no se crea la cuenta |
| CP051 | HU19 CA2 | A · A · A | Aprobado | privacidad.html en pestaña nueva; el formulario conserva los datos |
| CP052 | HU19 CA3 | A · A · A | Aprobado | «Aceptaste la Política de Privacidad el 24/10/2026.» |
| CP053 | HU20 CA1 | A · A · A | Aprobado | encabezado «Hola, Cliente» |
| CP054 | HU20 CA2 | A · A · A | Aprobado | «Correo o contraseña incorrectos. Intentos restantes: 4.» |
| CP055 | HU20 CA3 | A · A · A | Aprobado | intento 5: bloqueo por 5 minutos; luego «Cuenta bloqueada temporalmente… Intenta en 5 minuto(s).» |
| CP056 | HU20 CA4 | A · A · A | Aprobado | login → vuelve a checkout.html |
| CP057 | HU21 CA1 | A · A · A | Aprobado | «Cerraste sesión correctamente.»; aparecen «Ingresar» y «Crear cuenta» |
| CP058 | HU21 CA2 | A · A · A | Aprobado | redirige a login.html |
| CP059 | HU22 CA1 | A · A · A | Aprobado | timeout reducido a 3 s: redirige al login con el aviso de inactividad |
| CP060 | HU22 CA2 | A · A · A | Aprobado | timeout reducido a 12 s; con actividad cada 6 s la sesión sigue activa a los 36 s |
| CP061 | HU23 CA1 | A · A · A | Aprobado | «Datos actualizados correctamente.»; encabezado «Hola, Demo» |
| CP062 | HU23 CA2 | A · A · A | Aprobado | «El celular debe tener 9 dígitos y empezar con 9.» |
| CP063 | HU23 CA3 | A · A · A | Aprobado | dirección «Oficina» en el perfil y en el checkout |
| CP064 | HU24 CA1 | A · A · A | Aprobado | login.html con «Inicia sesión para continuar.» |
| CP065 | HU24 CA2 | A · A · A | Aprobado | dirección «Casa» seleccionada; paso 2 |
| CP066 | HU24 CA3 | A · A · A | Aprobado | «Ingresa el distrito.»; sigue en el paso 1 |
| CP067 | HU25 CA1 | A · A · A | Aprobado | total previo S/ 1,597.60; envío S/ 35.00; total S/ 1,632.60 |
| CP068 | HU25 CA2 | A · A · A | Aprobado | envío «Gratis» (total S/ 899.00) |
| CP069 | HU25 CA3 | A · A · A | Aprobado | «Selecciona un método de envío.» |
| CP070 | HU26 CA1 | A · A · A | Aprobado | «Número de tarjeta inválido.» |
| CP071 | HU26 CA2 | A · A · A | Aprobado | «Fecha de vencimiento inválida o tarjeta vencida (MM/AA).» |
| CP072 | HU26 CA3 | A · A · A | Aprobado | paso 4 con «Visa terminada en 1111» |
| CP073 | HU27 CA1 | A · A · A | Aprobado | productos, dirección, envío y pago visibles |
| CP074 | HU27 CA2 | A · A · A | Aprobado | vuelve al paso 2 con envío y tarjeta conservados |
| CP075 | HU27 CA3 | A · A · A | Aprobado | «Debes aceptar los términos y condiciones para continuar.» |
| CP076 | HU28 CA1 | A · A · A | Aprobado | «¡Gracias por tu compra!» TS-20261024-0312; carrito en 0 |
| CP077 | HU28 CA2 | A · A · A | Aprobado | «Disponible (18 en stock)» |
| CP078 | HU28 CA3 | A · A · A | Aprobado | «Stock insuficiente para "Motorola Edge 40 Neo". Disponible: 1.»; sin pedido |
| CP079 | HU29 CA1 | A · A · A | Aprobado | TS-20261024-5632 · 24/10/2026 11:00 p. m. · 1 producto(s)Confirmado S/ 934.00 |
| CP080 | HU29 CA2 | A · A · A | Aprobado | productos, totales, dirección, envío y pago |
| CP081 | HU29 CA3 | A · A · A | Aprobado | «Aún no tienes pedidos» |
| CP082 | HU30 CA1 | A · A · A | Aprobado | «Inicia sesión para guardar favoritos.» y redirige al login |
| CP083 | HU30 CA2 | A · A · A | Aprobado | Xiaomi Redmi Note 13 en Favoritos |
| CP084 | HU30 CA3 | A · A · A | Aprobado | «Producto movido al carrito.»; se quita de favoritos |
| CNF01 | RNF01 | — | Aprobado | Prueba de usabilidad con 8 participantes (1 piloto real y 7 sintéticos): éxito 90 %, SUS 84,4. |
| CNF02 | RNF01 | A · A · A | Aprobado | 5 errores junto a sus campos en registro; error de login en español; toast al agregar |
| CNF03 | RNF02 | A · A · A | Aprobado | 11 páginas × 4 anchos (375, 768, 1366, 1920) sin desplazamiento horizontal |
| CNF04 | RNF03 | A · A · A | Aprobado | compra completada solo con teclado; foco visible en 10/10 controles |
| CNF05 | RNF03 | — | Aprobado | Lighthouse 12: accesibilidad 100–100 en las 11 páginas y sin fallos de contraste (antes de corregir D-02: 95–100, con contraste insuficiente en 3 páginas). |
| CNF06 | RNF04 | A · A · A | Aprobado | las 5 páginas protegidas redirigen a login.html |
| CNF07 | RNF04 | A · A · A | Aprobado | el texto se muestra escapado; no se ejecuta ningún script |
| CNF08 | RNF05 | A · A · A | Aprobado | pago guardado: {"method":"Tarjeta","brand":"Visa","last4":"1111"}; sin CVV ni contraseña en texto plano |
| CNF09 | RNF06 | A · A · A | Aprobado | carga 29–70 ms en 11 páginas; agregar 2 ms; filtrar 2 ms |
| CNF10 | RNF07 | A · A · A | Aprobado | buscar → agregar → pagar → ver pedido TS-20261024-7797 |
| CNF11 | RNF08 | A · A · A | Aprobado | 66 de 66 pruebas unitarias aprobadas |
| CNF12 | RNF09 | A · A · A | Aprobado | tras restablecer: stock P007 20, carrito 0, pedidos 0, favoritos 0 |

Tabla D.1. Registro completo de la ejecución.