FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

ESQUEMA DE PLAN DE CALIDAD, PLAN DE PRUEBAS Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD

Avance de Proyecto TechStore

CURSO: Calidad de Software- Sección 37648

PROFESOR: Ing. Jorge Luis Blanco Reyna

INTEGRANTES DEL GRUPO:

DAMIÁN VALDIVIA, Diego Aarón

LIMA – PERÚ

2026

Contenido

Introducción	3

Sistema bajo evaluación	3

Parte I. Plan de Calidad	4

1. Objetivos de calidad	4

2. Alcance	4

3. Normas y estándares aplicables	4

4. Roles y responsabilidades	4

5. Métricas de calidad	4

6. Estrategias de aseguramiento	5

7. Plan de revisión y auditoría	5

8. Herramientas de apoyo	5

9. Criterios de aceptación del producto	6

Parte II. Plan de Pruebas	7

1. Alcance	7

2. Objetivos	7

3. Estrategia por niveles	7

4. Tipos de pruebas	7

5. Criterios de entrada, salida y suspensión	7

6. Criterios de aceptación (casos de prueba representativos)	8

7. Recursos y responsabilidades	8

8. Cronograma	9

9. Métricas de prueba	9

10. Riesgos y mitigación	9

11. Aprobación	9

Parte III. Pruebas de Conformidad	10

1. Normas y regulaciones que deben cumplirse	10

2. Casos de conformidad	10

3. Matriz de resultados de conformidad	12

# Introducción

Este documento presenta un esquema breve de los tres instrumentos de aseguramiento de la calidad para TechStore: el Plan de Calidad (estándares y métricas), el Plan de Pruebas (tipos de pruebas y criterios de aceptación) y las Pruebas de Conformidad (normas y regulaciones que deben cumplirse). Cada parte sigue la estructura de los modelos entregados por el docente y mantiene la trazabilidad con el Informe de Historias de Usuario (HU01–HU30, RF01–RF30, RNF01–RNF09, épicas EP01–EP05).

## Sistema bajo evaluación

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Producto | TechStore: tienda web de tecnología con catálogo, carrito, cupones, registro/inicio de sesión, checkout con pago simulado e historial de pedidos. |
| Tecnología | HTML, CSS y JavaScript puro, sin backend. Persistencia en localStorage del navegador. |
| Publicación | GitHub Pages: https://diegoaaron.github.io/calidadProyecto/ (también funciona abriendo app/index.html localmente). |
| Alcance funcional | 30 historias de usuario en 5 épicas: EP01 Catálogo (HU01–HU08), EP02 Carrito (HU09–HU17), EP03 Cuenta y seguridad (HU18–HU23), EP04 Checkout (HU24–HU28), EP05 Postventa (HU29–HU30). |
| Requisitos no funcionales | RNF01 Usabilidad, RNF02 Adaptabilidad, RNF03 Accesibilidad, RNF04 Seguridad, RNF05 Privacidad, RNF06 Rendimiento, RNF07 Portabilidad, RNF08 Mantenibilidad, RNF09 Persistencia. |

# Parte I. Plan de Calidad

## 1. Objetivos de calidad

- Asegurar que TechStore cumpla los 30 requisitos funcionales (RF01–RF30) y los 9 no funcionales (RNF01–RNF09).

- Garantizar que los cálculos de negocio (IGV, cupones, envío, stock) sean exactos y estén cubiertos por pruebas automatizadas.

- Proteger los datos del usuario: contraseñas seguras, sesión con expiración y consentimiento de privacidad.

- Ofrecer una experiencia usable, accesible y adaptable a móvil y escritorio.

- Aplicar verificación y validación en cada entrega semanal del curso.

## 2. Alcance

El plan cubre todo el ciclo del producto: análisis de requisitos (historias de usuario), diseño de pantallas, codificación de los módulos JavaScript, pruebas (unitarias, integración, sistema, aceptación, usabilidad y conformidad) y publicación en GitHub Pages.

## 3. Normas y estándares aplicables

| Norma / estándar | Uso en TechStore |
| --- | --- |
| ISO/IEC 25010 | Modelo de calidad del producto: define las características que se miden (adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad). |
| IEEE 730 | Estructura del plan de aseguramiento de la calidad (este documento). |
| ISO/IEC/IEEE 29119 (antes IEEE 829) | Estructura del plan de pruebas, diseño y documentación de casos de prueba. |
| ISO 9001 | Referencia de gestión: ciclo planificar–hacer–verificar–actuar en cada entrega semanal. |
| WCAG 2.1 nivel AA | Criterios de accesibilidad web (RNF03). |
| Ley N.° 29733 (Perú) | Protección de datos personales: consentimiento informado (RNF05, HU19). |
| Convenciones internas de código | Lógica de negocio sin acceso al DOM, respuestas { ok, error }, escape de HTML con UI.esc, atributos data-testid en elementos clave (RNF08). |

## 4. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad | Asignado a |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Supervisa el cumplimiento del plan y las fechas de entrega. | [Nombre] |
| Desarrollador | Implementa las HU siguiendo las convenciones de código y escribe pruebas unitarias. | [Nombre] |
| Analista de QA | Diseña y ejecuta casos de prueba, registra defectos y reporta métricas. | [Nombre] |
| Usuario clave | Valida la usabilidad (herramienta propia) y las pruebas de aceptación. | Compañeros de curso / docente |

## 5. Métricas de calidad

Las métricas se organizan según las características de ISO/IEC 25010. La columna «Meta» es el valor mínimo para considerar aceptable el producto.

| Característica (ISO 25010) | Métrica | Fórmula / medición | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuación funcional | Cumplimiento de requisitos | RF verificados ÷ 30 × 100 | ≥ 95 % |
| Adecuación funcional | Exactitud de cálculos | Pruebas de IGV, cupones y envío aprobadas ÷ total | 100 % |
| Fiabilidad | Pruebas unitarias aprobadas | Aprobadas ÷ total en tests.html (hoy 53 pruebas) | 100 % |
| Fiabilidad | Densidad de defectos | Defectos confirmados ÷ KLOC (≈ 1 KLOC en js/) | ≤ 5 defectos/KLOC |
| Fiabilidad | Defectos críticos abiertos | Conteo al cierre de la entrega | 0 |
| Eficiencia de desempeño | Tiempo de carga y respuesta | DevTools / Lighthouse por página | < 2 s (RNF06) |
| Compatibilidad | Navegadores soportados | Chrome, Edge y Firefox (última versión) | 3 de 3 (RNF07) |
| Usabilidad | Tasa de éxito de tareas | Tareas completadas ÷ tareas intentadas (herramienta propia) | ≥ 80 % |
| Usabilidad | Satisfacción (escala SUS) | Cuestionario SUS al final de la prueba con la herramienta propia | ≥ 68 puntos |
| Accesibilidad | Puntaje de accesibilidad | Lighthouse – Accessibility | ≥ 90 (RNF03) |
| Seguridad | Cumplimiento de controles | Casos de conformidad de seguridad que cumplen ÷ total | 100 % (RNF04, RNF05) |
| Mantenibilidad | Módulos de negocio con pruebas | Módulos (auth, cart, catalog, checkout) con pruebas ÷ 4 | 100 % (RNF08) |
| Portabilidad / adaptabilidad | Pantallas sin scroll horizontal | Páginas correctas a 375 px ÷ 11 páginas | 100 % (RNF02) |
| Proceso | Tiempo medio de corrección (MTTR) | Promedio de días entre reporte y cierre de un defecto | ≤ 2 días |

## 6. Estrategias de aseguramiento

- Revisiones técnicas: revisión de historias de usuario y criterios de aceptación antes de codificar; revisión del código de cada módulo antes de integrarlo.

- Pruebas planificadas: unitarias automatizadas, integración, sistema, aceptación, usabilidad (herramienta propia) y conformidad (ver Partes II y III).

- Control de cambios: Git/GitHub; cada cambio en la lógica de js/ va acompañado de pruebas en tests/tests.html.

- Trazabilidad: cada caso de prueba referencia su HU/RF o RNF.

## 7. Plan de revisión y auditoría

- Revisión de calidad en cada entrega semanal (avance de métricas y defectos abiertos).

- Auditoría interna al cerrar cada fase: requisitos, construcción, pruebas.

- Informe final de calidad antes de la presentación del producto.

## 8. Herramientas de apoyo

| Propósito | Herramienta |
| --- | --- |
| Pruebas unitarias | app/tests/tests.html (mini-framework propio en el navegador) |
| Rendimiento, accesibilidad, responsive | Chrome DevTools y Lighthouse |
| Usabilidad | Herramienta propia usabilidad.html (prueba no moderada sobre la URL de GitHub Pages) |
| Versiones y despliegue | Git, GitHub y GitHub Pages |
| Gestión de defectos | GitHub Issues |

## 9. Criterios de aceptación del producto

- Al menos el 95 % de los requisitos funcionales validados.

- Todas las métricas de la sección 5 dentro de su meta.

- Cero defectos críticos abiertos.

- Conformidad aprobada en los casos de la Parte III.

- Pruebas de aceptación de usuario (UAT) aprobadas con la herramienta propia: tasa de éxito ≥ 80 % y SUS ≥ 68.

# Parte II. Plan de Pruebas

## 1. Alcance

Incluye: los 30 requisitos funcionales (catálogo, carrito, cupones, cuenta, checkout, pedidos, favoritos) y los requisitos no funcionales RNF01–RNF09.

No incluye: pasarela de pago real (el pago es simulado), servidor o base de datos (no existen), pruebas de carga con muchos usuarios simultáneos (la aplicación corre en el navegador de cada usuario).

## 2. Objetivos

- Verificar que el sistema cumpla los criterios de aceptación de cada historia de usuario.

- Detectar defectos de forma temprana mediante pruebas unitarias automatizadas.

- Validar seguridad, privacidad, usabilidad y adaptabilidad antes de la entrega.

## 3. Estrategia por niveles

| Nivel | Qué se prueba | Herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Unitarias | Funciones de auth, cart, catalog y checkout (validaciones, cálculos, reglas). | tests.html | Desarrollador |
| 2. Integración | Interacción entre módulos: carrito + cupones + envío + checkout + Store. | tests.html y prueba manual | Desarrollador + QA |
| 3. Sistema | Flujos completos en el navegador: buscar → agregar → pagar → ver pedido. | Navegador (casos manuales) | QA |
| 4. Aceptación (UAT) | Criterios de aceptación de las HU con usuarios reales. | Herramienta propia + checklist | Usuarios clave |

## 4. Tipos de pruebas

| Tipo | Objetivo | Técnica | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Comprobar que cada función hace lo especificado. | Partición de equivalencia y valores límite | HU01–HU30 |
| Unitaria automatizada | Validar reglas de negocio aisladas. | Caja blanca, 53 pruebas actuales | RNF08 |
| Regresión | Asegurar que un cambio no rompa lo existente. | Re-ejecutar tests.html en cada cambio | Todas |
| Usabilidad | Medir facilidad de uso y satisfacción. | Herramienta propia: tareas + cuestionario SUS | RNF01 |
| Accesibilidad | Etiquetas, foco visible, contraste. | Lighthouse + navegación con teclado | RNF03 |
| Responsive / compatibilidad | Verificar vistas de 375 px a 1920 px y en 3 navegadores. | DevTools (modo dispositivo) | RNF02, RNF07 |
| Seguridad | Política de contraseñas, bloqueo, expiración de sesión, acceso a páginas protegidas. | Casos negativos | RNF04, HU18–HU22 |
| Rendimiento | Tiempo de carga y respuesta. | Lighthouse / pestaña Network | RNF06 |
| Exploratoria | Encontrar fallos no previstos. | Sesiones de 30 min por épica | EP01–EP05 |

## 5. Criterios de entrada, salida y suspensión

| Criterio | Condición |
| --- | --- |
| Entrada | HU con criterios de aceptación aprobados; casos de prueba diseñados; aplicación publicada en GitHub Pages; datos de demo restablecidos. |
| Salida | ≥ 95 % de casos ejecutados; 100 % de pruebas unitarias aprobadas; 0 defectos críticos y altos abiertos; informe de pruebas revisado. |
| Suspensión | Defecto bloqueante que impida completar el flujo de compra o el inicio de sesión. Se reanuda cuando se corrige y pasa la regresión. |

## 6. Criterios de aceptación (casos de prueba representativos)

Muestra de casos por épica. Los resultados esperados usan los mensajes reales del sistema. Datos de prueba: usuario demo@techstore.pe / Demo@1234, tarjeta 4111 1111 1111 1111.

| ID | HU | Escenario / entrada | Resultado esperado (criterio de aceptación) |
| --- | --- | --- | --- |
| CP01 | HU02 | Buscar un término sin coincidencias. | Se muestra el estado «sin resultados» (no-results). |
| CP02 | HU09 | Agregar 11 unidades de un mismo producto. | Se rechaza: «Solo puedes llevar hasta 10 unidad(es) de este producto…». |
| CP03 | HU11 | Cambiar la cantidad a 0 en el carrito. | «La cantidad mínima es 1. Usa "Eliminar" para quitar el producto.» |
| CP04 | HU14 | Carrito con total S/ 1 180. | IGV mostrado = S/ 180,00 (total − total/1,18). |
| CP05 | HU15 | Aplicar TECH50 con subtotal menor a S/ 500. | «El cupón TECH50 requiere una compra mínima de S/ 500.00.» |
| CP06 | HU25 | Envío estándar con compra ≥ S/ 300. | Costo de envío S/ 0 (gratis); con compra menor, S/ 15. |
| CP07 | HU18 | Registrar contraseña «Abcd1234». | «Debe incluir al menos un carácter especial (ej. @ # $ %).» |
| CP08 | HU19 | Registrarse sin marcar el consentimiento. | «Debes aceptar la Política de Privacidad y el tratamiento de datos personales para continuar.» |
| CP09 | HU20 | 5 intentos de inicio de sesión fallidos. | «Has superado 5 intentos. Cuenta bloqueada por 5 minutos.» |
| CP10 | HU26 | Pagar con tarjeta 4111 1111 1111 1112. | «Número de tarjeta inválido.» (falla el algoritmo de Luhn). |
| CP11 | HU28 | Confirmar compra válida con la tarjeta de prueba. | Se muestra el número de pedido, el stock disminuye y el carrito queda vacío. |
| CP12 | HU29 | Consultar historial tras comprar. | El pedido aparece con estado «Confirmado» y solo se ven los pedidos del usuario. |

## 7. Recursos y responsabilidades

| Rol / recurso | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Líder de QA | Coordina el plan, prioriza los casos de prueba y aprueba el informe de pruebas. |
| Desarrollador | Escribe y mantiene las pruebas unitarias en tests.html y corrige los defectos reportados. |
| Analista de QA (equipo de pruebas) | Diseña y ejecuta los casos de prueba y de conformidad, registra defectos con evidencia. |
| Usuarios clave | Compañeros de curso y docente: ejecutan las tareas de usabilidad con la herramienta propia y validan la aceptación (UAT). |
| Entorno | Aplicación publicada en GitHub Pages; Chrome, Edge y Firefox en escritorio; vista móvil de 375 px con DevTools. |
| Herramientas | tests.html (unitarias), Chrome DevTools y Lighthouse (rendimiento, accesibilidad, responsive), herramienta propia usabilidad.html (usabilidad), GitHub Issues (defectos). |
| Datos de prueba | Usuario demo@techstore.pe / Demo@1234, tarjeta 4111 1111 1111 1111 y opción de restablecer los datos de demo. |

## 8. Cronograma

| Fase | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Diseño de casos de prueba | 1 semana | QA |
| Pruebas unitarias e integración | 1 semana (continuo) | Desarrollador |
| Pruebas de sistema | 1 semana | QA |
| Usabilidad con la herramienta propia (UAT) | 1 semana | Usuarios clave |
| Pruebas de conformidad e informe final | 1 semana | QA |

## 9. Métricas de prueba

- Casos ejecutados ÷ casos diseñados: ≥ 95 %.

- Casos aprobados ÷ casos ejecutados: ≥ 90 %.

- Cobertura de requisitos (HU con al menos un caso): 100 %.

- Defectos críticos por épica: ≤ 1 (y 0 abiertos al cierre).

## 10. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Datos de localStorage alterados entre pruebas. | Restablecer datos de demo antes de cada ciclo; las pruebas unitarias usan memoria (Store.useMemory). |
| Pocos participantes para la prueba con la herramienta propia. | Invitar con anticipación a compañeros del curso; mínimo 5 participantes. |
| Probar el timeout de 15 min consume tiempo. | Reducir el tiempo de forma controlada desde la consola solo en pruebas. |
| Diferencias entre navegadores. | Ejecutar el flujo principal en Chrome, Edge y Firefox. |

## 11. Aprobación

El software se considera aprobado para su entrega si cumple todas las condiciones siguientes:

- Se alcanzaron los criterios de salida de la sección 5.

- Los defectos críticos y altos fueron corregidos y verificados con pruebas de regresión.

- Los usuarios clave validaron la aceptación (UAT) con la herramienta propia: tasa de éxito de tareas ≥ 80 % y SUS ≥ 68.

- El Líder de QA y el docente revisaron y firmaron el informe de pruebas.

# Parte III. Pruebas de Conformidad

Sistema: TechStore – tienda web de tecnología. Normas de referencia: ISO/IEC 25010 (seguridad, usabilidad, portabilidad), Ley N.° 29733, WCAG 2.1 AA y buenas prácticas de PCI DSS para datos de tarjeta.

## 1. Normas y regulaciones que deben cumplirse

| Norma / regulación | Requisito que impone | Cómo lo cumple TechStore | RNF / HU |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO/IEC 25010 – Seguridad | Autenticación robusta y control de sesión. | Política de contraseñas, bloqueo tras 5 intentos, cierre por 15 min de inactividad, páginas protegidas. | RNF04, HU18, HU20–HU22 |
| Ley N.° 29733 – Protección de Datos Personales (Perú) | Consentimiento libre, previo, expreso e informado. | Casilla obligatoria de consentimiento y página de Política de Privacidad. | RNF05, HU19 |
| PCI DSS (buenas prácticas) | No almacenar el número completo de tarjeta ni el CVV. | El pedido guarda solo la marca y los 4 últimos dígitos; validación con algoritmo de Luhn. | HU26 |
| WCAG 2.1 nivel AA | Contenido perceptible y operable con teclado. | Etiquetas <label> asociadas, foco visible, mensajes de error junto al campo. | RNF03 |
| Normativa tributaria (IGV 18 %) y protección al consumidor (Ley N.° 29571) | Precios finales con impuestos incluidos y transparentes. | Precios en S/ con IGV incluido; el carrito desglosa el IGV. | HU14 |
| ISO/IEC 25010 – Portabilidad | Funcionar en distintos dispositivos y navegadores. | Diseño responsive de 375 px a 1920 px; Chrome, Edge y Firefox. | RNF02, RNF07 |

## 2. Casos de conformidad

### Caso CC01: Conformidad con la política de contraseñas (ISO/IEC 25010 – Seguridad)

| Requisito | Contraseña de mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y carácter especial. |
| --- | --- |
| Precondiciones | El usuario está en la pantalla de registro (registro.html). |
| Entradas | «abcd123» – inválida (corta, sin mayúscula ni especial). «Abcd1234» – inválida (sin carácter especial). «Abcd@1234» – válida. |
| Pasos | 1. Completar el formulario con datos válidos. 2. Ingresar cada contraseña y pulsar «Crear cuenta». |
| Resultado esperado | Inválidas → mensaje junto al campo, p. ej. «Debe incluir al menos un carácter especial (ej. @ # $ %).» Válida → cuenta creada. |
| Criterio de conformidad | Cumple si rechaza todas las contraseñas inseguras y acepta la válida. |

### Caso CC02: Conformidad con el bloqueo por intentos fallidos (ISO/IEC 25010 – Seguridad)

| Requisito | Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea 5 minutos. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Existe la cuenta demo@techstore.pe. |
| Pasos | 1. Intentar iniciar sesión 5 veces con contraseña incorrecta. 2. Intentar con la contraseña correcta. |
| Resultado esperado | Intentos 1–4: «Correo o contraseña incorrectos. Intentos restantes: N.» Intento 5: «Has superado 5 intentos. Cuenta bloqueada por 5 minutos.» Con la clave correcta durante el bloqueo: acceso denegado. |
| Criterio de conformidad | Cumple si el bloqueo se activa y se mantiene durante 5 minutos. |

### Caso CC03: Conformidad con la gestión de sesión segura (ISO/IEC 25010 – Seguridad)

| Requisito | La sesión expira tras 15 minutos de inactividad. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Usuario autenticado. |
| Pasos | 1. Iniciar sesión. 2. No realizar actividad durante 15 minutos. 3. Intentar ir a «Mis pedidos» o al checkout. |
| Resultado esperado | El sistema cierra la sesión y pide volver a iniciarla («Tu sesión se cerró por inactividad (15 minutos). Vuelve a iniciar sesión.»). |
| Criterio de conformidad | Cumple si la sesión expira y obliga al reingreso. |

### Caso CC04: Conformidad con protección de datos personales (Ley N.° 29733)

| Requisito | Solicitar consentimiento expreso antes de tratar datos personales. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Usuario nuevo en la pantalla de registro. |
| Pasos | 1. Completar el registro sin marcar la casilla de consentimiento. 2. Abrir el enlace «Política de Privacidad». |
| Resultado esperado | No se crea la cuenta: «Debes aceptar la Política de Privacidad y el tratamiento de datos personales para continuar.» La política es accesible y describe el uso de los datos. |
| Criterio de conformidad | Cumple si no permite continuar sin aceptar y la política está disponible. |

### Caso CC05: Conformidad con el manejo de datos de tarjeta (PCI DSS – buenas prácticas)

| Requisito | No almacenar número completo de tarjeta ni CVV; rechazar números inválidos. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Usuario autenticado con productos en el carrito. |
| Entradas | 4111 1111 1111 1112 – inválida (Luhn). 4111 1111 1111 1111 – válida. |
| Pasos | 1. Pagar con cada tarjeta. 2. Tras confirmar, revisar el pedido guardado (DevTools → Application → localStorage). |
| Resultado esperado | Tarjeta inválida: «Número de tarjeta inválido.». En el pedido solo figuran la marca y los últimos 4 dígitos; no hay CVV. |
| Criterio de conformidad | Cumple si ningún dato sensible completo queda almacenado. |

### Caso CC06: Conformidad con accesibilidad (WCAG 2.1 AA)

| Requisito | Formularios operables con teclado, etiquetas asociadas y foco visible. |
| --- | --- |
| Pasos | 1. Recorrer registro, login y checkout solo con Tab/Enter. 2. Ejecutar Lighthouse – Accessibility en cada página. |
| Resultado esperado | Todos los campos alcanzables y con etiqueta; foco visible; puntaje ≥ 90. |
| Criterio de conformidad | Cumple si se completa una compra solo con teclado y el puntaje alcanza la meta. |

### Caso CC07: Conformidad con precios transparentes (IGV incluido)

| Requisito | Precios finales con IGV 18 % incluido y desglosado. |
| --- | --- |
| Pasos | 1. Agregar productos al carrito. 2. Revisar el resumen de compra. |
| Resultado esperado | El resumen muestra «Incluye IGV (18 %)» con IGV = total − total/1,18; el total no agrega cargos ocultos. |
| Criterio de conformidad | Cumple si el total pagado coincide con el precio mostrado más el envío elegido. |

## 3. Matriz de resultados de conformidad

| Caso | Norma | Requisito | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC01 | ISO/IEC 25010 | Política de contraseñas | Por ejecutar |  |
| CC02 | ISO/IEC 25010 | Bloqueo por intentos | Por ejecutar |  |
| CC03 | ISO/IEC 25010 | Expiración de sesión | Por ejecutar |  |
| CC04 | Ley N.° 29733 | Consentimiento de datos | Por ejecutar |  |
| CC05 | PCI DSS | Datos de tarjeta | Por ejecutar |  |
| CC06 | WCAG 2.1 AA | Accesibilidad | Por ejecutar |  |
| CC07 | IGV / Ley N.° 29571 | Precios transparentes | Por ejecutar |  |

Próximos pasos: este esquema sirve de base para los entregables completos del Plan de Calidad, el Plan de Pruebas y la Prueba de Conformidad, donde se ejecutarán los casos, se registrarán los resultados y evidencias (capturas), se completará la prueba de usabilidad con la herramienta propia y se consolidarán las métricas en el informe final.