## Slide 1
FACULTAD DE INGENIERÍA · INGENIERÍA DE SOFTWARE
Esquema de Plan de Calidad, Plan de Pruebas y Pruebas de Conformidad
Curso: Calidad de Software – Sección 37648
Profesor: Ing. Jorge Luis Blanco Reyna
Integrantes: DAMIÁN VALDIVIA, Diego Aarón
Lima – Perú, 2026 · Versión 1.0
Notes: Presento el avance de los tres instrumentos de aseguramiento de calidad para TechStore: plan de calidad, plan de pruebas y pruebas de conformidad.

## Slide 2: TechStore: el sistema bajo evaluación
Tienda web de tecnología: catálogo, carrito, cupones, registro e inicio de sesión, checkout con pago simulado e historial de pedidos.
Tecnología: HTML, CSS y JavaScript puro, sin backend; datos en localStorage.
Publicación: GitHub Pages (diegoaaron.github.io/calidadProyecto/).
Trazabilidad: cada métrica, caso de prueba y caso de conformidad apunta a una HU/RF o RNF.
30
historias de usuario (HU01–HU30)
5
épicas (EP01–EP05)
9
requisitos no funcionales
53
pruebas unitarias automatizadas
Notes: TechStore es una tienda web solo frontend. Todo el esquema mantiene trazabilidad con el informe de historias de usuario: HU01–HU30, RF01–RF30, RNF01–RNF09 y épicas EP01–EP05.

## Slide 3: Lo que pide la actividad y cómo se responde
I
Plan de Calidad
Estándares y métricas
ISO/IEC 25010, IEEE 730, ISO 29119, WCAG, Ley 29733 · 14 métricas con meta
II
Plan de Pruebas
Tipos de pruebas y criterios de aceptación
4 niveles · 9 tipos de prueba · 12 casos CP01–CP12
III
Pruebas de Conformidad
Normas o regulaciones a cumplir
6 normas · 7 casos CC01–CC07 · matriz de resultados
Notes: La actividad pide tres esquemas. Cada uno se presenta como una parte del documento.

## Slide 4: Plan de Calidad
I
Estándares y métricas
Notes: Primera parte: qué normas seguimos y cómo medimos la calidad.

## Slide 5: Objetivos y alcance de calidad
1
Cumplir los 30 requisitos funcionales y los 9 no funcionales
2
Cálculos exactos (IGV, cupones, envío, stock) con pruebas automatizadas
3
Proteger al usuario: contraseñas seguras, sesión con expiración, consentimiento
4
Experiencia usable, accesible y adaptable a móvil y escritorio
5
Verificación y validación en cada entrega semanal
Alcance
Análisis de requisitos (HU)
Diseño de pantallas
Codificación de módulos JS
Pruebas: unitarias, integración, sistema, aceptación, usabilidad y conformidad
Publicación en GitHub Pages
Notes: Cinco objetivos que guían el plan. El alcance cubre todo el ciclo, desde las historias de usuario hasta la publicación en GitHub Pages.

## Slide 6: Normas y estándares aplicables
ISO/IEC 25010
Modelo de calidad del producto: características que se miden
IEEE 730
Estructura del plan de aseguramiento de la calidad
ISO/IEC/IEEE 29119
Plan de pruebas y documentación de casos (antes IEEE 829)
ISO 9001
Ciclo planificar–hacer–verificar–actuar en cada entrega
WCAG 2.1 AA
Criterios de accesibilidad web (RNF03)
Ley N.° 29733
Protección de datos personales: consentimiento (RNF05, HU19)
Además: convenciones internas de código (lógica sin DOM, respuestas { ok, error }, escape con UI.esc, data-testid) – RNF08
Notes: ISO/IEC 25010 es el eje: de ahí salen las características que medimos. IEEE 730 y 29119 dan la estructura de los planes. WCAG y la Ley 29733 cubren accesibilidad y datos personales.

## Slide 7: Métricas de calidad (ISO/IEC 25010)
ADECUACIÓN FUNCIONAL
≥ 95 %
RF verificados ÷ 30
ADECUACIÓN FUNCIONAL
100 %
Exactitud de cálculos
FIABILIDAD
100 %
Pruebas unitarias aprobadas
FIABILIDAD
≤ 5/KLOC
Densidad de defectos
FIABILIDAD
0
Defectos críticos abiertos
EFICIENCIA
< 2 s
Tiempo de carga (RNF06)
COMPATIBILIDAD
3 de 3
Chrome, Edge, Firefox
USABILIDAD
≥ 80 %
Tasa de éxito con la herramienta propia
USABILIDAD
≥ 68
Satisfacción SUS
ACCESIBILIDAD
≥ 90
Lighthouse (RNF03)
SEGURIDAD
100 %
Controles que cumplen
MANTENIBILIDAD
4 de 4
Módulos con pruebas
PORTABILIDAD
100 %
Páginas OK a 375 px
PROCESO
≤ 2 días
Tiempo medio de corrección
Notes: Cada tarjeta es una métrica con su meta mínima. Por ejemplo, la fiabilidad se mide con las 53 pruebas unitarias, que deben pasar al 100 %, y la usabilidad con la tasa de éxito con la herramienta propia y la escala SUS.

## Slide 8: Cómo se asegura y revisa la calidad
1
Revisiones técnicas
HU y criterios antes de codificar; código antes de integrar
2
Pruebas planificadas
Unitarias, integración, sistema, aceptación, usabilidad y conformidad
3
Control de cambios
Git/GitHub; cada cambio en js/ con sus pruebas
4
Revisión y auditoría
Revisión por entrega semanal, auditoría por fase, informe final
Herramientas
Pruebas unitarias: tests.html
Rendimiento y accesibilidad: DevTools + Lighthouse
Usabilidad: herramienta propia
Versiones y despliegue: Git, GitHub Pages
Defectos: GitHub Issues
Notes: Las estrategias se apoyan en herramientas gratuitas y sin backend: el mini-framework de pruebas en el navegador, DevTools y Lighthouse, la herramienta propia de usabilidad y GitHub.

## Slide 9: Criterios de aceptación del producto
≥ 95 %
de los requisitos funcionales validados
14 / 14
métricas dentro de su meta
0
defectos críticos abiertos
7 / 7
casos de conformidad aprobados
≥ 80 %
de éxito en UAT (herramienta propia) y SUS ≥ 68
Notes: El producto se acepta solo si se cumplen los cuatro criterios a la vez.

## Slide 10: Plan de Pruebas
II
Tipos de pruebas y criterios de aceptación
Notes: Segunda parte: cómo vamos a probar TechStore y cuándo damos una prueba por aprobada.

## Slide 11: Alcance y estrategia por niveles
1
Unitarias
Funciones de auth, cart, catalog, checkout
tests.html · Desarrollador
2
Integración
Carrito + cupones + envío + checkout + Store
tests.html y manual · Dev + QA
3
Sistema
Flujo completo: buscar → agregar → pagar → pedido
Navegador · QA
4
Aceptación (UAT)
Criterios de las HU con usuarios reales
Herramienta propia + checklist · Usuarios clave
Incluye
Los 30 RF (catálogo, carrito, cupones, cuenta, checkout, pedidos, favoritos) y RNF01–RNF09
No incluye
Pasarela de pago real, servidor/base de datos, carga con muchos usuarios simultáneos
Notes: Cuatro niveles, de lo más pequeño (funciones) a lo más grande (usuarios reales). Queda fuera lo que el sistema no tiene: pasarela de pago real, servidor y carga concurrente.

## Slide 12: Tipos de pruebas a aplicar
Tipo | Objetivo | Técnica | Trazabilidad
Funcional | Cada función hace lo especificado | Partición de equivalencia y valores límite | HU01–HU30
Unitaria automatizada | Reglas de negocio aisladas | Caja blanca · 53 pruebas | RNF08
Regresión | Un cambio no rompe lo existente | Re-ejecutar tests.html | Todas
Usabilidad | Facilidad de uso y satisfacción | Herramienta propia: tareas + SUS | RNF01
Accesibilidad | Etiquetas, foco, contraste | Lighthouse + teclado | RNF03
Responsive / compatibilidad | 375–1920 px y 3 navegadores | DevTools modo dispositivo | RNF02, RNF07
Seguridad | Contraseñas, bloqueo, sesión | Casos negativos | RNF04, HU18–HU22
Rendimiento | Carga y respuesta | Lighthouse / Network | RNF06
Exploratoria | Fallos no previstos | Sesiones de 30 min por épica | EP01–EP05
Notes: Cada tipo de prueba tiene una técnica concreta y está ligado a HU o RNF. La regresión consiste en volver a correr tests.html después de cada cambio.

## Slide 13: Criterios de entrada, salida y suspensión
▶
Entrada
HU con criterios aprobados
Casos de prueba diseñados
App publicada en GitHub Pages
Datos de demo restablecidos
✓
Salida
≥ 95 % de casos ejecutados
100 % de pruebas unitarias aprobadas
0 defectos críticos y altos
Informe de pruebas revisado
❚❚
Suspensión
Defecto bloqueante en el flujo de compra o en el login
Se reanuda al corregirlo y pasar la regresión
Notes: Para empezar a probar se necesitan requisitos aprobados y el entorno listo. Para terminar, al menos el 95 % de los casos ejecutados y ningún defecto crítico abierto.

## Slide 14: Casos CP01–CP06: catálogo y carrito
ID | HU | Escenario / entrada | Resultado esperado
CP01 | HU02 | Buscar un término sin coincidencias | Estado «sin resultados»
CP02 | HU09 | Agregar 11 unidades de un producto | «Solo puedes llevar hasta 10 unidad(es)…»
CP03 | HU11 | Cantidad 0 en el carrito | «La cantidad mínima es 1…»
CP04 | HU14 | Carrito con total S/ 1 180 | IGV = S/ 180,00 (total − total/1,18)
CP05 | HU15 | TECH50 con subtotal < S/ 500 | «El cupón TECH50 requiere una compra mínima de S/ 500.00.»
CP06 | HU25 | Envío estándar con compra ≥ S/ 300 | Envío gratis; si es menor, S/ 15
Datos de prueba: demo@techstore.pe / Demo@1234 · tarjeta 4111 1111 1111 1111
Notes: El resultado esperado de cada caso es el mensaje real que muestra la aplicación. Datos de prueba: demo@techstore.pe / Demo@1234 y la tarjeta 4111 1111 1111 1111.

## Slide 15: Casos CP07–CP12: cuenta, checkout y postventa
ID | HU | Escenario / entrada | Resultado esperado
CP07 | HU18 | Contraseña «Abcd1234» | «Debe incluir al menos un carácter especial…»
CP08 | HU19 | Registro sin consentimiento | «Debes aceptar la Política de Privacidad…»
CP09 | HU20 | 5 intentos de login fallidos | «Has superado 5 intentos. Cuenta bloqueada por 5 minutos.»
CP10 | HU26 | Tarjeta 4111 1111 1111 1112 | «Número de tarjeta inválido.» (Luhn)
CP11 | HU28 | Compra válida con tarjeta de prueba | Número de pedido, stock baja, carrito vacío
CP12 | HU29 | Ver historial tras comprar | Pedido «Confirmado», solo los del usuario
Datos de prueba: demo@techstore.pe / Demo@1234 · tarjeta 4111 1111 1111 1111
Notes: El resultado esperado de cada caso es el mensaje real que muestra la aplicación. Datos de prueba: demo@techstore.pe / Demo@1234 y la tarjeta 4111 1111 1111 1111.

## Slide 16: Recursos y responsabilidades
●
Equipo
Líder de QA: coordina y aprueba
Desarrollador: unitarias y correcciones
Analista de QA: diseña y ejecuta casos
Usuarios clave: UAT con la herramienta propia
⚙
Entorno
GitHub Pages
Chrome, Edge y Firefox
Vista móvil de 375 px
tests.html, DevTools, Lighthouse, usabilidad.html, GitHub Issues
▣
Datos demo
Usuario: demo@techstore.pe
Clave: Demo@1234
Tarjeta: 4111 1111 1111 1111
Restablecer datos de demo antes de cada ciclo
Notes: Para empezar a probar se necesitan requisitos aprobados y el entorno listo. Para terminar, al menos el 95 % de los casos ejecutados y ningún defecto crítico abierto.

## Slide 17: Cronograma y métricas de prueba
S1
Diseño de casos
QA
S2
Unitarias e integración
Desarrollador
S3
Pruebas de sistema
QA
S4
Usabilidad propia (UAT)
Usuarios clave
S5
Conformidad e informe
QA
≥ 95 %
casos ejecutados ÷ diseñados
≥ 90 %
casos aprobados ÷ ejecutados
100 %
de las HU con al menos un caso
≤ 1
defecto crítico por épica (0 al cierre)
Notes: Cinco semanas de pruebas. Las métricas de prueba indican si el plan se cumplió: casos ejecutados, casos aprobados y cobertura de requisitos.

## Slide 18: Riesgos y mitigación
Datos de localStorage alterados entre pruebas
Restablecer los datos de demo antes de cada ciclo; las pruebas unitarias usan memoria
Pocos participantes para la prueba de usabilidad
Invitar con anticipación a compañeros del curso; mínimo 5 participantes
El timeout de 15 min consume tiempo
Reducir el tiempo desde la consola, solo durante las pruebas
Diferencias entre navegadores
Ejecutar el flujo principal en Chrome, Edge y Firefox
Notes: Los cuatro riesgos principales y lo que haremos para reducirlos.

## Slide 19: Aprobación del software
100 %
de los criterios de salida cumplidos
0
defectos críticos o altos sin corregir
≥ 80 %
de éxito en UAT (herramienta propia) y SUS ≥ 68
2
firmas: Líder de QA y docente
Notes: El producto se acepta solo si se cumplen los cuatro criterios a la vez.

## Slide 20: Pruebas de Conformidad
III
Normas o regulaciones que deben cumplirse
Notes: Tercera parte: qué normas y leyes debe cumplir TechStore y cómo lo comprobamos.

## Slide 21: Normas y regulaciones que debe cumplir TechStore
Norma / regulación | Qué exige | Cómo lo cumple TechStore | RNF / HU
ISO/IEC 25010 – Seguridad | Autenticación robusta y control de sesión | Política de contraseñas, bloqueo tras 5 intentos, cierre a los 15 min | RNF04, HU18, HU20–22
Ley N.° 29733 (Perú) | Consentimiento previo, expreso e informado | Casilla obligatoria y página de Política de Privacidad | RNF05, HU19
PCI DSS (buenas prácticas) | No guardar número completo ni CVV | Solo marca y 4 últimos dígitos; validación de Luhn | HU26
WCAG 2.1 AA | Operable con teclado y perceptible | Etiquetas asociadas, foco visible, errores junto al campo | RNF03
IGV 18 % y Ley N.° 29571 | Precios finales transparentes | Precios con IGV incluido y desglosado en el carrito | HU14
ISO/IEC 25010 – Portabilidad | Varios dispositivos y navegadores | Responsive 375–1920 px; Chrome, Edge, Firefox | RNF02, RNF07
Notes: Seis normas o regulaciones. Para cada una se indica qué exige y cómo lo cumple la aplicación hoy. Por ejemplo, para PCI DSS el pedido guarda solo la marca y los 4 últimos dígitos de la tarjeta.

## Slide 22: Casos de conformidad CC01–CC07
CC01
ISO/IEC 25010
Contraseñas
Rechaza claves inseguras y acepta la válida
CC02
ISO/IEC 25010
Bloqueo por intentos
Bloquea 5 min tras 5 intentos fallidos
CC03
ISO/IEC 25010
Sesión segura
La sesión expira a los 15 min y exige reingreso
CC04
Ley N.° 29733
Datos personales
No permite registrarse sin consentimiento
CC05
PCI DSS
Datos de tarjeta
No guarda número completo ni CVV
CC06
WCAG 2.1 AA
Accesibilidad
Compra completa solo con teclado; Lighthouse ≥ 90
CC07
IGV / Ley 29571
Precios con IGV
Total = precio mostrado + envío elegido
Notes: Siete casos, cada uno con su requisito y su criterio de conformidad. Tres corresponden a la característica de seguridad de ISO/IEC 25010, que es el atributo del modelo del docente.

## Slide 23: Ejemplo de caso: CC01 política de contraseñas
Campo | Detalle
Requisito | Mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y carácter especial
Precondiciones | El usuario está en la pantalla de registro (registro.html)
Pasos | 1. Completar el formulario con datos válidos 2. Ingresar cada contraseña y pulsar «Crear cuenta»
Resultado esperado | Inválidas → mensaje junto al campo · Válida → cuenta creada
Criterio | Cumple si rechaza todas las contraseñas inseguras y acepta la válida
Entradas
✗
abcd123
corta, sin mayúscula ni especial
✗
Abcd1234
sin carácter especial
✓
Abcd@1234
cumple la política
Notes: Este es el formato completo de cada caso, igual al del modelo del docente: requisito, precondiciones, entradas, pasos, resultado esperado y criterio de conformidad.

## Slide 24: Matriz de resultados de conformidad
Caso | Norma | Requisito | Resultado
CC01 | ISO/IEC 25010 | Política de contraseñas | Por ejecutar
CC02 | ISO/IEC 25010 | Bloqueo por intentos | Por ejecutar
CC03 | ISO/IEC 25010 | Expiración de sesión | Por ejecutar
CC04 | Ley N.° 29733 | Consentimiento de datos | Por ejecutar
CC05 | PCI DSS | Datos de tarjeta | Por ejecutar
CC06 | WCAG 2.1 AA | Accesibilidad | Por ejecutar
CC07 | IGV / Ley N.° 29571 | Precios transparentes | Por ejecutar
0 / 7
casos ejecutados (se ejecutan en la Prueba de Conformidad)
Notes: Es un avance: los casos ya están diseñados y la próxima semana se ejecutan y se registran sus resultados con evidencias.

## Slide 25
Próximos pasos
1
Ejecutar los casos de prueba CP01–CP12 y de conformidad CC01–CC07
2
Registrar resultados y evidencias (capturas)
3
Completar la prueba de usabilidad con la herramienta propia
4
Consolidar las métricas en el informe final
Gracias · ¿Preguntas?
Notes: Cierro con los próximos pasos y abro espacio para preguntas.