FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

PLAN DE CALIDAD DE SOFTWARE

Avance de Proyecto TechStore

CURSO: Calidad de Software- Sección 37648

PROFESOR: Ing. Jorge Luis Blanco Reyna

INTEGRANTES DEL GRUPO:

DAMIÁN VALDIVIA, Diego Aarón

LIMA – PERÚ

2026

Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Oct. 2026 | Esquema del plan (Parte I del documento «Esquema de Plan de Calidad, Plan de Pruebas y Pruebas de Conformidad»). |
| 1.0 | Oct. 2026 | Plan completo con la línea base medida el 9 de octubre de 2026, registro de defectos y estado del plan de aceptación. |
| 1.1 | Oct. 2026 | Ejecución del Plan de Pruebas (96/96 casos en Chrome, Edge y Firefox), prueba de usabilidad, corrección de D-01 a D-03 y regresión del 24/10/2026: se miden cumplimiento de requisitos, navegadores, usabilidad y MTTR; resumen y plan de aceptación actualizados. |

Contenido

1. Introducción	3

2. Objetivos de calidad	3

3. Alcance	3

4. Normas y estándares aplicables	3

5. Roles y responsabilidades	4

6. Estrategias de aseguramiento de calidad	4

7. Métricas de calidad	4

7.1 Detalle de la medición por página	6

7.2 Registro de defectos	7

8. Plan de revisión y auditoría	7

8.1 Resultado de la primera revisión (9 de octubre de 2026)	7

9. Herramientas de apoyo	8

10. Plan de aceptación	8

# 1. Introducción

El presente documento define las actividades, estándares, responsabilidades y métricas de calidad que se aplican en el desarrollo de TechStore, una tienda web de tecnología con catálogo, carrito, cupones, cuenta de cliente, checkout con pago simulado e historial de pedidos. El objetivo es asegurar que el software cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el Informe de Historias de Usuario y con las expectativas de sus usuarios.

Sigue el modelo de Plan de Calidad del curso y la norma IEEE 730. Además de las metas, incluye la línea base medida el 9 de octubre de 2026 sobre la versión publicada en https://diegoaaron.github.io/calidadProyecto/, para conocer desde el inicio qué metas ya se cumplen y cuáles requieren trabajo.

# 2. Objetivos de calidad

- Asegurar que el producto cumpla los 30 requisitos funcionales (RF01–RF30) y los 9 no funcionales (RNF01–RNF09).

- Garantizar que los cálculos de negocio (IGV, cupones, envío y stock) sean exactos y estén cubiertos por pruebas automatizadas.

- Garantizar un software confiable, seguro y eficiente: contraseñas seguras, sesión con expiración, consentimiento de privacidad y carga en menos de 2 segundos.

- Ofrecer una experiencia usable, accesible y adaptable a móvil y escritorio.

- Aplicar verificación y validación en cada etapa y cumplir los estándares ISO/IEC 25010 e IEEE 730.

# 3. Alcance

Este plan cubre todas las fases del ciclo de vida de TechStore:

| Fase | Actividades de calidad |
| --- | --- |
| Análisis de requisitos | 30 historias de usuario con 84 criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces, verificadas con el modelo INVEST. |
| Diseño | Separación de la lógica de negocio (auth, cart, catalog, checkout) de la interfaz; una página por pantalla. |
| Codificación | Convenciones de código (sección 4) y pruebas unitarias para cada cambio en la lógica. |
| Pruebas | Unitarias, integración, sistema, aceptación (UAT), usabilidad y conformidad, según el Plan de Pruebas. |
| Implementación y mantenimiento | Publicación en GitHub Pages; regresión con tests.html antes de cada publicación. |

# 4. Normas y estándares aplicables

| Norma / estándar | Uso en TechStore |
| --- | --- |
| ISO 9001 | Gestión de la calidad: ciclo planificar–hacer–verificar–actuar en cada entrega semanal. |
| ISO/IEC 25010 | Modelo de calidad del producto: características que se miden en la sección 7. |
| IEEE 730 | Estructura de este plan de aseguramiento de la calidad. |
| ISO/IEC/IEEE 29119 (antes IEEE 829) | Plan de pruebas y documentación de casos (documento «Plan de Pruebas»). |
| WCAG 2.1 nivel AA | Criterios de accesibilidad web (RNF03). |
| Ley N.° 29733 (Perú) | Protección de datos personales: consentimiento informado (RNF05, HU19). |
| Convenciones internas de código | La lógica de negocio no accede al DOM y devuelve { ok, error }; todo contenido dinámico se escapa con UI.esc; los elementos clave llevan data-testid; los datos se guardan solo a través de Store. |

# 5. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad | Asignado a |
| --- | --- | --- |
| Gerente / líder de proyecto | Supervisa el cumplimiento del plan, las fechas de entrega y aprueba el informe final de calidad. | [Nombre] |
| Equipo de desarrollo | Aplica las convenciones de código, escribe pruebas unitarias y corrige defectos. | [Nombre] |
| Equipo de QA | Ejecuta las pruebas, mide las métricas, registra defectos y elabora los informes. | [Nombre] |
| Usuarios clave | Validan la conformidad del sistema con los requisitos en la prueba UAT con la herramienta propia. | Compañeros de curso y docente |

# 6. Estrategias de aseguramiento de calidad

| Estrategia | Aplicación |
| --- | --- |
| Revisiones técnicas | Revisión de historias y criterios de aceptación antes de codificar; revisión del código de cada módulo antes de integrarlo; revisión de los documentos contra el código (los mensajes citados deben existir en la aplicación). |
| Pruebas planificadas | Unitarias (53 automatizadas), integración, sistema (84 casos funcionales y 12 no funcionales), aceptación con la herramienta propia y conformidad (CC01–CC07). |
| Métricas de calidad | Las 14 métricas de la sección 7: densidad de defectos/KLOC, cobertura de pruebas, tiempos de carga, accesibilidad y MTTR, entre otras. |
| Automatización | Pruebas unitarias en tests.html; casos de conformidad y mediciones de Lighthouse ejecutados con un navegador automatizado sobre la versión publicada. |
| Control de cambios | Git y GitHub: cada cambio en js/ va acompañado de pruebas en tests.html y de la regresión completa antes de publicar. |
| Trazabilidad | Cada caso de prueba y de conformidad referencia su HU/RF o RNF (matriz en el Plan de Pruebas). |

# 7. Métricas de calidad

Las métricas se organizan según las características de ISO/IEC 25010. La columna «Meta» es el valor mínimo aceptable; «Línea base» es el valor medido el 9 de octubre de 2026, actualizado el 24 de octubre de 2026 con la ejecución del Plan de Pruebas y el Análisis de usabilidad.

| Característica | Métrica | Fórmula / medición | Meta | Línea base (09/10/2026) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adecuación funcional | Cumplimiento de requisitos | RF verificados ÷ 30 × 100 | ≥ 95 % | 100 %: 30/30 RF; 84/84 casos funcionales aprobados en Chrome, Edge y Firefox (24/10/2026). | Cumple |
| Adecuación funcional | Exactitud de cálculos | Pruebas de IGV, cupones y envío aprobadas ÷ total | 100 % | 100 %: 6/6 pruebas unitarias de cálculo y CC07 en Chrome y Edge. | Cumple |
| Fiabilidad | Pruebas unitarias aprobadas | Aprobadas ÷ total en tests.html | 100 % | 100 % (53/53 el 09/10/2026; 66/66 el 24/10/2026). | Cumple |
| Fiabilidad | Densidad de defectos | Defectos confirmados ÷ KLOC | ≤ 5 /KLOC | 3.5 /KLOC (3 defectos en 0.867 KLOC de app/js); los 3 se cerraron el 24/10/2026. | Cumple |
| Fiabilidad | Defectos críticos abiertos | Conteo al cierre | 0 | 0 (los 3 defectos eran de severidad media o baja y están cerrados). | Cumple |
| Eficiencia de desempeño | Tiempo de carga y respuesta | Carga medida en navegador + LCP de Lighthouse | < 2 s (RNF06) | Carga: 30–77 ms (mediana de 3 por página); LCP: 248–304 ms. Versión publicada el 24/10/2026: carga 12–55 ms, LCP 125–587 ms, rendimiento 96–100. | Cumple |
| Compatibilidad | Navegadores soportados | Navegadores con el flujo verificado ÷ 3 | 3 de 3 (RNF07) | 3 de 3: Chrome 155, Edge 156 y Firefox 158 con el flujo completo verificado (24/10/2026). | Cumple |
| Usabilidad | Tasa de éxito de tareas | Tareas completadas ÷ intentadas (herramienta propia) | ≥ 80 % | 90,0 % (36/40 tareas, 8 participantes; medido el 24/10/2026, ver Análisis de usabilidad). | Cumple |
| Usabilidad | Satisfacción (SUS) | Cuestionario SUS con la herramienta propia | ≥ 68 | 84,4, nivel «Excelente» (rango 62,5–97,5; medido el 24/10/2026). | Cumple |
| Accesibilidad | Puntaje de accesibilidad | Lighthouse – Accessibility | ≥ 90 (RNF03) | 95–100 el 09/10/2026; 100 en las 11 páginas de la versión publicada el 24/10/2026, tras corregir D-02. | Cumple |
| Seguridad | Cumplimiento de controles | Casos de conformidad de seguridad y privacidad que cumplen ÷ total | 100 % (RNF04, RNF05) | 100 %: 5/5 (CC01–CC05) en Chrome y Edge. | Cumple |
| Mantenibilidad | Módulos de negocio con pruebas | Módulos con pruebas ÷ 4 | 100 % (RNF08) | 100 %: auth, cart, catalog y checkout tienen suites en tests.html. | Cumple |
| Portabilidad / adaptabilidad | Pantallas sin scroll horizontal | Páginas correctas a 375 px ÷ 11 | 100 % (RNF02) | 100 % (11/11 a 375 px; 11/11 a 1920 px). | Cumple |
| Proceso | Tiempo medio de corrección (MTTR) | Promedio de días entre reporte y cierre | ≤ 2 días | 15 días: D-01, D-02 y D-03 se reportaron el 09/10/2026 y se cerraron el 24/10/2026. | No cumple |

Resumen: 13 de 14 métricas cumplen su meta y 1 no la cumple: el MTTR fue de 15 días frente a una meta de 2, porque los tres defectos se corrigieron recién al terminar la ejecución del Plan de Pruebas. Desde ahora cada defecto se corregirá apenas se confirme.

## 7.1 Detalle de la medición por página

Medición con Lighthouse 12 (perfil de escritorio, caché vacía) y con el navegador sobre la versión publicada. Las páginas protegidas se midieron con sesión iniciada, productos en el carrito y un pedido de prueba.

| Página | Carga (ms) | LCP (ms) | Rendim. | Accesib. | Buenas práct. | Scroll 375 px |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| login.html | 54 | 248 | 94 | 100 | 100 | No |
| registro.html | 30 | 267 | 100 | 100 | 100 | No |
| index.html | 77 | 304 | 76 | 96 | 100 | No |
| producto.html | 42 | 256 | 100 | 96 | 100 | No |
| carrito.html | 41 | 274 | 94 | 100 | 100 | No |
| checkout.html | 37 | 251 | 94 | 100 | 100 | No |
| confirmacion.html | 34 | 252 | 96 | 100 | 100 | No |
| perfil.html | 49 | 252 | 94 | 100 | 100 | No |
| pedidos.html | 30 | 263 | 94 | 95 | 100 | No |
| favoritos.html | 30 | 254 | 100 | 96 | 100 | No |
| privacidad.html | 34 | 248 | 100 | 100 | 100 | No |

El rendimiento de index.html (76) se debe a un desplazamiento de diseño (CLS 0.89) que se observa en la primera visita y desaparece en la siguiente (ver defecto D-03). El tiempo de carga cumple la meta en todos los casos. Corregido el 24/10/2026: con caché vacía, CLS 0.039 y rendimiento 100.

Medición del 24 de octubre de 2026 sobre la versión publicada, después de corregir D-01 a D-03, con el mismo método (Lighthouse 12, escritorio, caché vacía; carga en el navegador, mediana de 3):

| Página | Carga (ms) | LCP (ms) | Rendim. | Accesib. | Buenas práct. | Scroll 375 px |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| login.html | 12 | 125 | 100 | 100 | 100 | No |
| registro.html | 49 | 154 | 100 | 100 | 100 | No |
| index.html | 55 | 587 | 96 | 100 | 100 | No |
| producto.html | 45 | 382 | 100 | 100 | 100 | No |
| carrito.html | 49 | 333 | 100 | 100 | 100 | No |
| checkout.html | 43 | 328 | 100 | 100 | 100 | No |
| confirmacion.html | 45 | 296 | 100 | 100 | 100 | No |
| perfil.html | 40 | 325 | 100 | 100 | 100 | No |
| pedidos.html | 40 | 278 | 100 | 100 | 100 | No |
| favoritos.html | 34 | 233 | 100 | 100 | 100 | No |
| privacidad.html | 34 | 132 | 100 | 100 | 100 | No |

Resultado: carga de 12–55 ms, LCP de 125–587 ms, rendimiento 96–100, accesibilidad 100 en todas las páginas, CLS de 0–0.05 y ninguna página con scroll horizontal a 375 px.

## 7.2 Registro de defectos

| ID | Defecto | Severidad | Origen | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | «Restablecer datos de demo» no desbloquea una cuenta bloqueada | Media | Plan de Pruebas (R5) | Store.reset() no borra los intentos fallidos de inicio de sesión; incumple RNF09 (volver al estado inicial). Corregido: Store.reset() también borra los intentos de inicio de sesión; prueba unitaria nueva. | Cerrado (24/10/2026) |
| D-02 | Contraste insuficiente en textos verdes | Media | Conformidad (NC-01) | Estado «Disponible» 4.17:1 y estado del pedido 3.72:1; WCAG 1.4.3 exige 4.5:1. Corregido: verde de éxito #187a42 (≥ 4.81:1); Lighthouse – Accessibility 100. | Cerrado (24/10/2026) |
| D-03 | Desplazamiento de diseño en la primera carga del catálogo | Baja | Lighthouse | CLS 0.89 en index.html con caché vacía; 0 en visitas siguientes. Corregido: se reserva el espacio de la barra de desplazamiento, el encabezado y las categorías; CLS 0.904 → 0.039. | Cerrado (24/10/2026) |

# 8. Plan de revisión y auditoría

| Actividad | Frecuencia | Entregable / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Revisión de avance de calidad | Cada entrega semanal | Tabla de métricas actualizada y defectos abiertos. |
| Auditoría de requisitos | Al cerrar el análisis | Informe de Historias de Usuario verificado con INVEST (hecho). |
| Auditoría de pruebas | Al cerrar cada ciclo de pruebas | Registro de ejecución del Plan de Pruebas e informe de conformidad. |
| Auditoría de documentos vs. código | Antes de cada entrega | Mensajes y reglas citados en los documentos existen en la aplicación. |
| Reporte final de calidad | Antes de la presentación del producto | Métricas finales, defectos cerrados y dictamen de aceptación. |

## 8.1 Resultado de la primera revisión (9 de octubre de 2026)

- Requisitos: 30 HU y 84 criterios de aceptación documentados y trazados a 84 casos de prueba.

- Pruebas: 53/53 pruebas unitarias aprobadas; 7/7 casos de conformidad cumplen en Chrome y Edge (CC06 con observación).

- Defectos: 3 abiertos (2 de severidad media y 1 baja), ninguno crítico.

- Métricas: 9 de 14 cumplen; pendientes la ejecución de los casos funcionales, la prueba con la herramienta propia, Firefox y el MTTR.

- Seguimiento al 24/10/2026: Plan de Pruebas ejecutado (96/96 casos aprobados en Chrome, Edge y Firefox), prueba de usabilidad (8 participantes: 1 piloto real y 7 sintéticos; 90 % de éxito y SUS 84,4) y defectos D-01 a D-03 corregidos y verificados con regresión. Cumplen 13 de 14 métricas; el MTTR (15 días) queda fuera de meta.

# 9. Herramientas de apoyo

| Propósito | Herramienta |
| --- | --- |
| Gestión de pruebas unitarias | app/tests/tests.html (mini-framework propio en el navegador). |
| Automatización de pruebas en navegador | Puppeteer sobre Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox. |
| Rendimiento, accesibilidad y buenas prácticas | Lighthouse y Chrome DevTools. |
| Usabilidad | Herramienta propia usabilidad.html (prueba no moderada sobre la URL de GitHub Pages) y cuestionario SUS. |
| Gestión de versiones y despliegue | Git, GitHub y GitHub Pages (publicación continua desde la rama main). |
| Gestión de incidencias | GitHub Issues. |

# 10. Plan de aceptación

El producto será aceptado si cumple:

| Criterio | Situación al 24/10/2026 | Estado |
| --- | --- | --- |
| Al menos el 95 % de los requisitos funcionales validados. | 30 de 30 RF validados: 84/84 casos aprobados en Chrome, Edge y Firefox. | Cumple |
| Cumplimiento de las métricas establecidas en este plan. | 13 de 14 cumplen; el MTTR (15 días) supera la meta de 2 días. | Parcial |
| Cero defectos críticos abiertos. | 0 defectos críticos; los 3 defectos registrados están cerrados. | Cumple |
| Conformidad aprobada en la Prueba de Conformidad. | 7 de 7 casos cumplen; CC06 se repitió el 24/10/2026 sin observaciones (NC-01 corregida). | Cumple |
| Conformidad en las pruebas de aceptación de usuario (UAT). | Prueba de usabilidad: 90 % de éxito y SUS 84,4 (1 participante real y 7 sintéticos; se repetirá con usuarios reales). | Cumple |

Acciones para completar la aceptación: repetir la prueba de usabilidad con usuarios reales para confirmar los resultados y, en los próximos ciclos, corregir cada defecto en un máximo de 2 días para cumplir la meta de MTTR.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | [Nombre] |  |  |
| Responsable de QA | [Nombre] |  |  |
| Docente del curso | [Nombre del docente] |  |  |